# Приложение № 1

к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

от «__» _____ 2016 г.	№

Первый вариант: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ]

Второй вариант: МУНИЦИПАЛЬНЫЙ] КОНТРАКТ № _____

на выполнение изыскательских работ, связанных с созданием

объекта капитального строительства на условиях генерального подряда

в отношении объекта гражданского назначения

"____"___________ 20__ года                		                                          ___________

___________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий от имени ___________, в лице ___________, действующего на основании ___________, с одной стороны и

___________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик (Изыскатель)", в лице __________, действующего на основании ___________, с другой стороны,

вместе именуемые "Стороны" и каждый по отдельности – "Сторона", на основании ____________; (идентификационный код закупки: ____________) заключили настоящий контракт (далее — "Контракт") о нижеследующем.

# 1. Термины и определения

1.1. 	Если из текста условий настоящего Контракта прямо не следует иное, то нижеуказанные термины и определения имеют следующие значения для целей настоящего Контракта:

«Объект» - _______________________________.

«Земельный участок» - _______________________________________.

«Инженерные изыскания» - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования Земельного участка при создании (строительстве) Объекта, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для планировки Земельного участка и архитектурно-строительного проектирования.

«Исходно-разрешительная документация» - имеющиеся у Заказчика в момента заключения Контракта документы, установленные законодательными и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в том числе техническими и градостроительными регламентами, необходимые для проведения инженерных изысканий и дальнейшей разработки Проектной документации.

"Задание на выполнение инженерных изысканий" – утвержденный Заказчиком и являющийся приложением к Контракту документ, содержащий основные сведения об Объекте, Земельном участке, необходимые для составления программы работ, и основные требования к материалам и результатам инженерных изысканий.

"Исходные данные" – документация, передаваемая Заказчиком Подрядчику (Изыскателю) согласно перечню, указанному в Приложении № 1 к Контракту, содержащая необходимую информацию для выполнения изыскательских работ, включая Задание на выполнение инженерных изысканий, а также Исходно-разрешительную документацию.

"Недостатки Работ" – несоответствие выполненных Работ требованиям настоящего Контракта, включая требования, предусмотренный пунктом 2.6 Контракта, а также несоответствие Результатов инженерных изысканий требованиям к результату Работ, предусмотренным Контрактом.

"Незамедлительно" – без промедления в минимально возможный короткий срок.

"Проектная документация" – совокупность текстовых и графических документов, определяющих  Проектные решения, состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование,  требованиям действующих технических регламентов, документов в области стандартизации и достаточен для разработки Рабочей документации, утвержденная в порядке, установленном применимыми нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации, и получившая в установленном законодательством Российской Федерации порядке положительное заключение государственной экспертизы проектной документации.

"Программа выполнения инженерных изысканий" – документ, разрабатываемый Подрядчиком (Изыскателем) на основании Задания на выполнение инженерных изысканий к Контракту по форме, содержащейся в Приложении № 3 к Контракту, и подлежащий согласованию Заказчиком, определяющий состав, объем и метод выполнения отдельных видов инженерных изысканий, подлежащих выполнению по Контракту, с учетом требований технических регламентов, применимых при строительстве Объекта.

"Работы" – деятельность Подрядчика (Изыскателя), а также привлекаемых им субподрядчиков, по выполнению Инженерных изысканий в составе и объеме, предусмотренных Контрактом, в том числе Заданием на выполнение инженерных изысканий и Программой выполнения инженерных изысканий, а также иные сопутствующие работы, услуги Подрядчика (Изыскателя), необходимые для достижения результата Работ, предусмотренного Контрактом.

"Результаты инженерных изысканий" – документ о выполненных инженерных изысканиях, соответствующий требованиям, установленным Заданием на выполнение инженерных изысканий, оформленный в виде технического отчета,  содержащий необходимые и достаточные для подготовки Проектной документации материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражающий сведения, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, получивший положительное заключение государственной экспертизы.

["Этап работ" – часть объема Работ, предусмотренного Контрактом, содержащая технологически взаимосвязанные виды Работ и указанная в графике выполнения Работ в качестве отдельного этапа Работ].

1.2 Термины, определения которых не раскрыты в пункте 1.1 Контракта и иных условиях Контракта, используются в Контракте в значении, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3 В случае изменения применимых нормативных правовых актов Российской Федерации или принятия новых применимых нормативных правовых актов термины, используемые в Контакте, определяются и (или) толкуются с учетом последней редакции измененного акта или положений нового акта в соответствии с правилами о применении новых норм права во времени, если их применение будет являться обязательным для Сторон.

# 2. Предмет Контракта

- Подрядчик (Изыскатель) обязуется по заданию Заказчика выполнить изыскательские Работы, связанные с созданием Объекта  в установленные Контрактом сроки и передать Заказчику результат Работ, отвечающий требованиям Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работ на условиях, указанных в Контракте.

- Необходимость выполнения отдельных видов Инженерных изысканий для целей создания Объекта предусматривается в Задании на выполнение инженерных изысканий. Состав Инженерных изысканий, объемы, методики и технологии работ, необходимые и достаточные для выполнения Задания, определяет и обосновывает Подрядчик (Изыскатель) в Программе выполнения инженерных изысканий.

  - Место выполнения Работ ______________________________________.

  - Работы выполняются силами и средствами Подрядчика (Изыскателя) с использованием его оборудования, материалов и ресурсов, а также силами и средствами привлеченных Подрядчиком (Изыскателем) субподрядчиков.

  - Результатом Работ по Контракту являются оформленные в виде технического отчета согласно требованиям применимых нормативно-правовых актов достоверные и достаточные для обоснования конструктивных и объемно-планировочных решений, установления проектных значений и характеристик Объекта, мероприятий инженерной защиты и мероприятий по охране окружающей среды Результаты инженерных изысканий, отвечающие требованиям, установленным в Контракте, включая требования пункта 2.6 Контракта, обеспечивающие в соответствии с Заданием на выполнение инженерных изысканий и Программой выполнения инженерных изысканий необходимые материалы, данные, выводы и рекомендации для целей разработки Проектной документации для создания Объекта, и получившие положительное заключение государственной экспертизы. Расчетные данные в составе Результатов инженерных изысканий должны быть обоснованы Подрядчиком (Изыскателем) и содержать прогноз их изменения в процессе строительства и эксплуатации Объекта.

  - Выполняемые Подрядчиком (Изыскателем) Работы по Контракту должны соответствовать:

    - требованиям нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в том числе требованиям применимых технических регламентов;

    - документам в области стандартизации (в том числе национальным стандартам и сводам правил), на основании которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований применимых технических регламентов, действующих на территории Российской Федерации;

    - документам в области стандартизации и требованиям иных нормативных документов, согласованных Сторонами в Задании на выполнение инженерных изысканий и Программе выполнения инженерных изысканий;

    - Контракту и его приложениям, включая Исходные данные; Задание на выполнение инженерных изысканий; Программу выполнения инженерных изысканий.

  - Риски изменения обязательных для применения при выполнении Работ нормативных правовых актов распределяются между Сторонами следующим образом:

    - Подрядчик (Изыскатель) несет риск изменения обязательных для применения при выполнении Работ нормативных правовых актов, указанных в настоящем разделе Контракта, до приемки Заказчиком результатов Работ. Если в указанный период обязательные для применения при выполнении Работ нормативные правовые акты будут изменены, и это потребует внесения изменений в выполненные Работы, Подрядчик (Изыскатель) своими силами и средствами приводит результат Работ в соответствие с измененными нормативными правовыми актами, за исключением случаев, если стоимость работ по внесению изменений в выполненные Работы превышает 10 (Десять) процентов от стоимости Работ, указанной в пункте 6.1 настоящего Контракта В случае, если стоимость работ по внесению изменений в выполненные Работы превышает 10 (Десять) процентов от стоимости Работ, указанной в пункте 6.1 настоящего Контракта, Стороны рассмотрят вопрос о расторжении настоящего Контракта по соглашению Сторон, а при недостижении согласия спор о расторжении Контракта будет решен в порядке, установленном статьей 10 настоящего Контракта.

    - после приемки результатов Работ Заказчик принимает на себя риск изменения обязательных для применения при выполнении Работ нормативных правовых актов. Если обязательные для применения при выполнении Работ нормативные правовые акты будут изменены после приемки результатов Работ Заказчиком, изменение результатов Работ в целях приведения их в соответствие с измененными нормативными правовыми актами может быть осуществлено Подрядчиком (Изыскателем) за дополнительную плату на основании дополнительного соглашения к Контракту, заключенному в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

  - Обязанность отслеживать изменения обязательных для применения при выполнении Работ нормативных правовых актов и незамедлительно информировать об этом Заказчика лежит на Подрядчике (Изыскателе).

# 3. Задание на выполнение инженерных изысканий

- Подрядчик (Изыскатель) выполняет Работы в полном соответствии с утвержденным Заданием на выполнение инженерных изысканий и не вправе отступать от его требований без согласования с Заказчиком, которое осуществляется в порядке, предусмотренном Контрактом.

- [Первый вариант: Для целей подготовки Подрядчиком (Изыскателем) Задания на выполнение инженерных изысканий и выполнения Работ Заказчик передает Подрядчику (Изыскателю) по двустороннему письменному акту приема-передачи Исходные данные согласно Приложению к Контракту "Перечень Исходных данных" (за исключением Задания на выполнение инженерных изысканий) в течение ______(________)________ ________ с момента заключения Контракта.

- Подрядчик (Изыскатель) в течение ______(________)________  ________ осуществляет проверку достаточности для подготовки Задания на выполнение инженерных изысканий представленных ему Исходных данных и их соответствия применимым нормативных правовым актам, действующим на территории Российской Федерации. По результатам проверки Подрядчик (Изыскатель) подписывает и направляет Заказчику двусторонний письменный акт приема-передачи Исходных данных и приступает к подготовке Задания на выполнение инженерных изысканий либо направляет мотивированное письменное уведомление о необходимости предоставления дополнительных данных, документов и (или) о несоответствии представленных ему Исходных данных применимым нормативным правовым актам, действующим на территории Российской Федерации (далее по тексту – "Уведомление").

- Подрядчик (Изыскатель) оказывает возможное содействие Заказчику в получении недостающих и соответствующих требованиям применимых нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, Исходных данных.

- Заказчик в разумный срок с момента получения Уведомления обеспечивает передачу Подрядчику (Изыскателю) недостающих Исходных данных, а также Исходных данных, соответствующих требованиям применимых нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации. При этом, в случае если задержка в предоставлении Заказчиком достаточных и соответствующих требованиям применимых нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, Исходных данных повлечет невозможность исполнения Подрядчиком (Изыскателем) в установленный Контрактом срок обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик (Изыскатель) не несет ответственности за просрочку исполнения соответствующих обязательств.

3.6. В случае, если после получения Уведомления Подрядчика (Изыскателя) Заказчик не предоставит Подрядчику (Изыскателю) недостающие Исходные данные либо Исходные данные, соответствующие требованиям применимых нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в течение ____________ с момента получения Уведомления, каждая из Сторон имеет право отказаться от исполнения настоящего Контракта.

В случае отказа от исполнения Контракта по основанию, предусмотренному настоящим пунктом, ни одна из Сторон не имеет права требовать от другой Стороны возмещения каких-либо расходов (убытков), связанных с прекращением действия настоящего Контракта.

3.7. Пункты 3.2-3.6 настоящего Контракта не применяются, если Исходные данные были в полном объеме указаны в документации о проведении закупки и Подрядчик (Изыскатель) в своей заявке подтвердил возможность выполнения Работ на основании соответствующих Исходных данных.

3.8. Подрядчик (Изыскатель) обязан разработать и передать Заказчику Задание на выполнение инженерных изысканий в двух экземплярах в течение _______(________)_________ со дня подписания двустороннего письменного акта приема-передачи Исходных данных, а в случае, указанном в пункте 3.7 настоящего Контракта – в течение _______(________)_________ со дня заключения Контракта.

3.9. В случае если Подрядчик (Изыскатель) не направит Заказчику Уведомление в порядке и сроки, предусмотренные в настоящем разделе Контракта, Заказчик считается исполнившим свои обязательства по передаче Исходных данных, достаточных для подготовки Задания на выполнение инженерных изысканий, а также выполнения Работ и отвечающих требованиям применимых нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации.

- Заказчик в течение _______(________)_________ с момента получения от Подрядчика (Изыскателя) разработанного Задания на выполнение инженерных изысканий осуществляет его рассмотрение и, при отсутствии замечаний, утверждает Задание на выполнение инженерных изысканий и передает один экземпляр Подрядчику (Изыскателю).

- Подрядчик (Изыскатель) обязан приступить к выполнению утвержденного Заказчиком Задания на выполнение инженерных изысканий не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого Задания на выполнение инженерных изысканий.

- В случае возникновения у Заказчика замечаний к Заданию на выполнение инженерных изысканий, разработанному Подрядчиком (Изыскателем), Заказчик в установленный для утверждения Задания на выполнение инженерных изысканий срок направляет Подрядчику (Изыскателю) требование об устранении замечаний с перечнем замечаний.

- Подрядчик (Изыскатель) обязан в течение _______(________)_______ с момента получения от Заказчика замечаний к Заданию на выполнение инженерных изысканий устранить замечания и направить Задание на проектирование на повторное рассмотрение Заказчика, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному в настоящем разделе Контракта для рассмотрения Заказчиком Задания на выполнение инженерных изысканий, представленного Подрядчиком (Изыскателем) впервые.

- Подрядчик (Изыскатель) считается исполнившим свои обязательства по подготовке Задания на выполнение инженерных изысканий с момента утверждения его Заказчиком или, если Заказчиком не были направлены замечания к Заданию на выполнение инженерных изысканий, то по истечении установленного в настоящем разделе срока для направления таких замечаний.]

[Второй вариант: 3.2. Для целей подготовки Подрядчиком (Изыскателем) Задания на выполнение инженерных изысканий и выполнения Работ Подрядчика (Изыскатель) самостоятельно проводит сбор необходимых Исходных данных, в том числе с выездом на Земельный участок, в течение ______(________)________ с момента заключения Контракта.

3.3. Заказчик обязан обеспечить Подрядчику (Изыскателю) доступ на Земельный участок в сроки, согласованные представителями Сторон.

3.4. Подрядчик (Изыскатель) обязан разработать и передать Заказчику Задание на выполнение инженерных изысканий в двух экземплярах в течение _______(________)_________ со дня заключения Контракта.

3.5. Заказчик в течение _______(________)_________ с момента получения от Подрядчика (Изыскателя) разработанного Задания на выполнение инженерных изысканий осуществляет его рассмотрение и, при отсутствии замечаний, утверждает Задание на проектирование и передает один экземпляр Подрядчику (Изыскателю).

3.6. Подрядчик (Изыскатель) обязан приступить к выполнению утвержденного Заказчиком Задания на выполнение инженерных изысканий не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого Задания на выполнение инженерных изысканий.

3.7. В случае возникновения у Заказчика замечаний к Заданию на выполнение инженерных изысканий, разработанному Подрядчиком (Изыскателем), Заказчик в установленный для утверждения Задания на выполнение инженерных изысканий срок направляет Подрядчику (Изыскателю) требование об устранении замечаний с перечнем замечаний.

3.8. Подрядчик (Изыскатель) обязан в течение _______(________)_______ с момента получения от Заказчика замечаний к Заданию на выполнение инженерных изысканий устранить замечания и направить Задание на проектирование на повторное рассмотрение Заказчика, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному в настоящем разделе Контракта для рассмотрения Заказчиком Задания на выполнение инженерных изысканий, представленного Подрядчиком (Изыскателем) впервые.

3.9. Подрядчик (Изыскатель) считается исполнившим свои обязательства по подготовке Задания на выполнение инженерных изысканий с момента утверждения его Заказчиком или, если Заказчиком не были направлены замечания к Заданию на выполнение инженерных изысканий, то по истечении установленного в настоящем разделе срока для направления таких замечаний.]

[Третий вариант: 3.2. Для целей выполнения Подрядчиком (Изыскателем) Работ Заказчик в течение _______(________)_________ с момента заключения Контракта передает Подрядчику (Изыскателю) по двустороннему письменному акту приема-передачи Исходные данные согласно Приложению к Контракту "Перечень Исходных данных", включая утвержденное Заказчиком Задание на выполнение инженерных изысканий.

- Подрядчик (Изыскатель) в течение _______(________)__________ осуществляет проверку достаточности для выполнения Работ и достижения результата Работ представленных ему Исходных данных и их соответствие применимым нормативных правовым актам, действующим на территории Российской Федерации, по результатам которой Подрядчик (Изыскатель) подписывает и направляет Заказчику двусторонний письменный акт приема-передачи Исходных данных, а также один экземпляр согласованного им Задания на выполнение инженерных изысканий и приступает к выполнению Работ либо направляет мотивированное письменное уведомление о необходимости предоставления дополнительных данных, документов и (или) о несоответствии представленных ему Исходных данных применимым нормативным правовым актам, действующим на территории Российской Федерации (далее по тексту – "Уведомление").

- Подрядчик (Изыскатель) оказывает возможное содействие Заказчику в получении (оформлении) недостающих и соответствующих требованиям применимых нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, Исходных данных.

В случае, если замечания, указанные в Уведомлении, касаются Задания на выполнение инженерных изысканий, то Подрядчик прилагает к Уведомлению предложений по устранению соответствующих замечаний в виде дополнений (изменений) к Заданию на выполнение инженерных изысканий.

- Заказчик в разумный срок с момента получения Уведомления обеспечивает передачу Подрядчику (Изыскателю) недостающих Исходных данных, а также Исходных данных, соответствующих требованиям применимых нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, после чего Подрядчик (Изыскатель) осуществляет действия, предусмотренные пунктом 3.3. Контракта. При этом, в случае если задержка в предоставлении Заказчиком достаточных и соответствующих требованиям применимых нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, Исходных данных повлечет невозможность исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик не несет ответственность за просрочку исполнения соответствующих обязательств.

- В случае, если после получения Уведомления Подрядчика (Изыскателя) Заказчик не предоставит Подрядчику (Изыскателю) недостающие Исходные данные либо Исходные данные, соответствующие требованиям применимых нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в течение ____________ с момента получения Уведомления, каждая из Сторон имеет право отказаться от исполнения настоящего Контракта.

В случае отказа от исполнения Контракта по основанию, предусмотренному настоящим пунктом, ни одна из Сторон не имеет права требовать от другой Стороны возмещения каких-либо расходов (убытков), связанных с прекращением действия настоящего Контракта.

- Пункты 3.2-3.6 настоящего Контракта не применяются, если Исходные данные были в полном объеме указаны в документации о проведении закупки и Подрядчик (Изыскатель) в своей заявке подтвердил возможность выполнения Работ на основании соответствующих Исходных данных.]

# 4. Программа выполнения инженерных изысканий

- Программа выполнения инженерных изысканий разрабатывается Подрядчиком (Изыскателем) на основании Задания на выполнение инженерных изысканий и Исходных данных и представляется на согласование Заказчику в 2 (двух) экземплярах не позднее ______ (_________) ________ с момента утверждения Задания на выполнение инженерных изысканий.

- Заказчик не позднее ______ (_________) ________ с момента получения от Подрядчика (Изыскателя) Программы выполнения инженерных изысканий рассматривает ее и, при отсутствии замечаний, согласовывает и передает один экземпляр Программы Подрядчику (Изыскателю).

- В случае наличия у Заказчика замечаний к Программе выполнения инженерных изысканий, Заказчик в срок, указанный в пункте 4.2 Контракта, направляет Подрядчику (Изыскателю) требование об устранении замечаний. Подрядчик (Изыскатель) обязан не позднее ______ (_________) ________ с момента получения соответствующего требования Заказчика устранить указанные Заказчиком замечания к Программе выполнения инженерных изысканий и направить ее Заказчику на повторное рассмотрение, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному в настоящем разделе Контракта для рассмотрения Заказчиком Программы выполнения инженерных изысканий, представленного Подрядчиком (Изыскателем) впервые.

- Программа выполнения инженерных изысканий становится неотъемлемой частью Контракта с момента ее согласования Заказчиком.

- В случае возникновения в процессе выполнения Работ необходимости внесения изменений в Задание на выполнение инженерных изысканий и (или) Программу выполнения инженерных изысканий Сторона, узнавшая о такой необходимости, письменно уведомляет об этом другую Сторону с обоснованием необходимости внесения таких изменений. Сторона, получившая уведомление, рассматривает его и направляет ответ в течение ______(_________)_________ с момента получения.

- В случае согласования изменений в Задание на выполнение инженерных изысканий Сторона, на которую возложена обязанность осуществлять подготовку Задания на выполнение инженерных изысканий в рамках настоящего Контракта, вносит соответствующие изменения в Задание на выполнение инженерных изысканий, а в случае согласования изменений в Программу выполнения инженерных изысканий, Подрядчик (Изыскатель) вносит соответствующие изменения в Программу и направляет измененный документ другой Стороне.

- Сторона, получившая документ, указанный в пункте 4.6 Контракта обязана рассмотреть и утвердить (согласовать) его в течение ______(_________) ________ с момента получения или направить мотивированный отказ от его согласования в аналогичный срок.

- Измененное Задание на выполнение инженерных изысканий становится приложением к Контракту после согласования его Подрядчиком (Изыскателем) и утверждения Заказчиком. Изменения в Программу выполнения инженерных изысканий вступают в силу после их согласования с Заказчиком.

- В случае выявления в процессе выполнения Работ сложных или опасных природных и техногенных условий, которые могут оказать неблагоприятное влияние на строительство и эксплуатацию сооружений и среду обитания, а также в случае изменения обязательных для применения при выполнении Работ нормативных правовых актов, влекущих изменение объемов, видов и методов Работ, Подрядчик (Изыскатель) должен поставить Заказчика в известность о необходимости дополнительного изучения/проведения дополнительных Работ и внесения изменений и дополнений в Программу выполнения инженерных изысканий и в Контракт в части изменения объемов, видов и методов Работ, увеличения продолжительности и (или) стоимости Работ.

- В случае, если в результате внесения изменений в Задание на выполнение инженерных изысканий и (или) Программу выполнения инженерных изысканий в соответствии с пунктом 4.6-4.9 настоящего Контракта, продолжительность и (или) стоимость инженерных изысканий увеличится (уменьшится), Сторона, ответственная за подготовку изменений в Задание на выполнение инженерных изысканий и (или) Программу выполнения инженерных изысканий, вместе с измененными документами направляет другой стороне проект дополнительного соглашения к настоящему Контракту, содержащий изменения продолжительности и (или) стоимости Инженерных изысканий.

Согласование Стороной документа, указанного в пункте 4.6 настоящего Контракта, после его получения от другой Стороны, означает одновременное согласие на подписание дополнительного соглашения к настоящему Контракту, приложенного к соответствующему документу.

- В том случае если Подрядчик (Изыскатель) своевременно не уведомит Заказчика о ставших известными ему обстоятельствах, влекущих необходимость внесения изменений в Задание на выполнение инженерных изысканий и (или) Программу выполнения инженерных изысканий, что повлекло недостижение результата Работ или причинение ущерба Заказчику; Подрядчик (Изыскатель) в дальнейшем не вправе ссылаться на такие обстоятельства как на препятствия для надлежащего исполнения Контракта и обязан возместить Заказчику ущерб, причиненный таким бездействием.

- Стороны вправе вносить изменения в Задание на выполнение инженерных изысканий и (или) Программу выполнения инженерных изысканий, влекущие изменение существенных условий Контракта, включая условия о цене Контракта, объеме и сроках выполнения Работ, исключительно в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контактом.

# 5. Права и обязанности Сторон

  - В соответствии с Контрактом Заказчик вправе:

- требовать от Подрядчика (Изыскателя) представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта;

- запрашивать у Подрядчика (Изыскателя) информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту;

- осуществлять контроль за порядком, сроками и качеством выполнения Работ;

- требовать устранения Недостатков Работ, оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта;

- не вмешиваясь в оперативную деятельность Подрядчика (Изыскателя), давать указания Подрядчику (Изыскателю) о порядке и способах выполнения Работ, предусмотренных Программой выполнения инженерных изысканий.

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

  - в соответствии с Контрактом Заказчик обязан:

- передать Подрядчику (Изыскателю) в предусмотренном Контрактом порядке Исходные данные, достаточные для выполнения Работ и соответствующие требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации (за исключением случая, когда Исходные данные были в полном объеме указаны в документации о проведении закупки и Подрядчик (Изыскатель) в своей заявке подтвердил возможность выполнения Работ на основании соответствующих Исходных данных.).

- обеспечить доступ Подрядчика (Изыскателя) на Земельный участок;

- своевременно производить приемку и оплату Работ в соответствии с Контрактом, при условии надлежащего выполнения Подрядчиком (Изыскателем) своих обязательств.

- оказывать содействие Подрядчику (Изыскателю) в выполнении Работ в объеме и на условиях, предусмотренных Контрактом.

- привлечь Подрядчика (Изыскателя) к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с Недостатками Работ.

- устанавливать разумные сроки для устранения Подрядчиком (Изыскателем) Недостатков Работ.

- рассматривать поступающие от Подрядчика (Изыскателя) обращения в течение ____(_____)____, если иные сроки рассмотрения обращений не установлены Контрактом или законодательством Российской Федерации.

- принимать участие в организуемых Подрядчиком (Изыскателем) совещаниях по вопросам подготовки или корректировки Результатов инженерных изысканий.

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

  - В соответствии с Контрактом Подрядчик (Изыскатель) вправе:

- требовать от Заказчика своевременного совершения всех необходимых действий, обеспечивающих принятие Работ в соответствии с условиями Контракта;

- требовать своевременной оплаты надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком Работ в соответствии с условиями Контракта;

- запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по вопросам выполнения Работ в рамках настоящего Контракта;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

- В соответствии с Контрактом Подрядчик (Изыскатель) обязан:

    - разработать и передать Заказчику для утверждения Программу выполнения инженерных изысканий [и Задание на выполнение инженерных изысканий], а также устранять замечания Заказчика к представленным на утверждение документам в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;

    - выполнить Работы в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом, в соответствии с Заданием на выполнение инженерных изысканий, Программой выполнения инженерных изысканий и иными требованиями, предусмотренными Контрактом;

    - при выполнении Работ применять средства измерений, прошедшие в соответствии с законодательством Российской Федерации метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию;

    - устранять за свой счет Недостатки Работ в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;

    - обеспечить соблюдение при выполнении Работ, в том числе привлеченными для выполнения Работ субподрядчиками, требований по охране труда, требований техногенной, экологической, промышленной и пожарной безопасности, а в случае нарушения указанных требований возместить Заказчику и третьим лицам причиненные таким нарушением убытки;

    - оказывать содействие Заказчику в получении Положительного заключения государственной экспертизы;

    - в случае если Заказчиком в установленном законодательством Российской Федерации порядке переданы Подрядчику (Изыскателю) полномочия по представлению от имени Заказчика Результатов инженерных изысканий для прохождения государственной экспертизы, Подрядчик (Изыскатель) обязан осуществить указанное представление Результатов инженерных изысканий и получение заключения государственной экспертизы, а также передать Заказчику Результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы.

    - отвечать за ненадлежащее выполнение Работ, включая недостатки (не связанные с виной Заказчика), обнаруженные впоследствии в ходе разработки Проектной документации и прохождении государственной экспертизы Проектной документации, в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе Результатов инженерных изысканий.

    - при обнаружении Недостатков Работ (не связанных с виной Заказчика) по требованию Заказчика безвозмездно устранить Недостатки, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

    - в течение ____(_____)____ после получения письменного запроса предоставлять Заказчику всю необходимую информацию, документацию, связанную с Работами, создать необходимые условия для осуществления контроля со стороны Заказчика.

    - обеспечить участие представителей Подрядчика (Изыскателя) в оперативных, плановых и внеплановых производственных совещаниях, организуемых Заказчиком при исполнении настоящего Контракта.

    - письменно незамедлительно информировать Заказчика о произошедших изменениях, касающихся Подрядчика (Изыскателя), в результате которых Подрядчик (Изыскатель) перестал соответствовать требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок или документации о закупке, по результатам которой был заключен Контракт, а также информировать о других обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение обязанностей по Контракту.

    - передать Заказчику авторские права и права собственности на Результаты инженерных изысканий в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

    - привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков в порядке, установленном документацией о закупке и настоящим Контрактом и представить Заказчику документы, подтверждающие выполнение части Работ соответствующими субподрядчиками и оплату указанной части работ Подрядчиком (Изыскателем).

    - передать Заказчику результаты работ Работ в ___(_______)30 экземплярах на бумажном носителе и в ___(________) экземплярах на электронном носителе в формате ____________, а также передать иную отчетную документацию в отношении Работ, предусмотренную Контрактом.

    - исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

# 6. Цена Контракта и порядок расчетов

  - Цена Контракта составляет ___________ (_____________) ___________, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – "НДС") по ставке _____ % (______ процентов).

  - Если Подрядчик (Изыскатель) не является плательщиком НДС или освобожден от исполнения обязанности плательщика НДС, уменьшение цены Контракта на сумму НДС при оплате Работ не производится.

  - Подрядчик (Изыскатель), который в момент заключения Контракта не являлся плательщиком НДС или признавался освобожденным от исполнения обязанности плательщика НДС, не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Контракта на сумму НДС в связи с выявлением после заключения Контракта обстоятельств, служащих основанием для исчисления Подрядчиком (Изыскателем) такого налога. В этом случае считается, что цена Контракта включает в себя сумму НДС.

  - Цена Контракта является твердой на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации или Контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Цена Контракта включает в себя стоимость всех Работ, подлежащих выполнению Подрядчиком (Изыскателем), и всех прямых и косвенных затрат (издержек) Подрядчика (Изыскателя), необходимых для достижения Результата Работ в соответствии с Контрактом, а также причитающееся Подрядчику (Изыскателю) вознаграждение.

  - Если Контракт предусматривает рассрочку или отсрочку оплаты Работ, проценты за пользование денежными средствами в период рассрочки (отсрочки) платежа за выполненные Работы не начисляются.

  - В цену Контракта не входит плата за проведение государственной экспертизы Результатов инженерных изысканий. Оплату данных расходов Заказчик производит самостоятельно.

  - [Первый вариант: Работы оплачиваются в рублях.]

[Второй вариант: Работы оплачиваются в рублях по курсу _______ к рублю Российской Федерации, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату_________________. Если на указанную дату ________ не котируется Центральным банком Российской Федерации, для перерасчета используются данные о курсе этой валюты, установленном органом (банком) соответствующего государства или международной организации к одной из иностранных валют, котируемых Центральным банком Российской Федерации.]

  - Работы оплачиваются за счет средств ____________________________.

  - [Первый вариант: Заказчик обязан оплатить Работы в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика (Изыскателя) по реквизитам, указанным в Контракте.]

[Второй вариант: Заказчик обязан выплатить аванс в безналичной форме путем перечисления на лицевой счет для учета операций неучастника бюджетного процесса Подрядчика (Изыскателя), открытый территориальным органом Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами юридических лиц по следующим реквизитам: ___________. Оставшуюся после выплаты аванса часть цены Контракта Заказчик обязан оплатить в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика (Изыскателя) по реквизитам, указанным в Контракте.]

[Третий вариант: Заказчик обязан оплатить Работы в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет, реквизиты которого предоставлены Заказчику согласно пункту 6.26 Контракта.]

[Четвертый вариант: В целях казначейского сопровождения Контракта перечисление из федерального бюджета средств, являющихся источником финансового обеспечения Контракта, осуществляется на счет, открытый в территориальным органом Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации. Операции по зачислению и списанию средств на указанном счете отражаются в порядке, установленном пунктом 6.24 Контракта. Казначейское сопровождение Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 6.25-6.29 Контракта.]

  - Каждое из денежных обязательств, предусмотренных Контрактом, считается исполненным в момент списания денежных средств для исполнения такого обязательства со счета плательщика (одной Стороны) для зачисления на счет получателя (другой Стороны), указанный в Контракте или в уведомлении Стороны о смене реквизитов, направленном в порядке, предусмотренном Контрактом.

  - Оплата Работ осуществляется Заказчиком Подрядчику (Изыскателю) в следующем порядке:

[Первый вариант: Заказчик обязан оплатить выполненные Работы в течение ______ (_________) _______ со дня подписания Сторонами акта приема-передачи Работ и выставления Подрядчиком (Изыскателем) счета].

[Второй вариант:

6.12.1. 	Заказчик обязан произвести предоплату (оплатить аванс) Подрядчику (Изыскателю) в размере ______ (_________) _______ не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения выставленного Подрядчиком (Изыскателем) счета, если иной срок не установлен нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации;

6.12.2. 	оплата выполненных Работ осуществляется Заказчиком в течение ______ (_________) _______ со дня подписания Сторонами акта приема-передачи Работ и получения Заказчиком выставленного Подрядчиком (Изыскателем) счета, за вычетом оплаченного Подрядчику (Изыскателю) аванса].

[Третий вариант:

6.12.1. 	оплата выполненных Работ производится Заказчиком поэтапно в течение ______ (_________) _______ со дня подписания Сторонами акта приема-передачи этапа Работ и получения Заказчиком выставленного Подрядчиком (Изыскателем) счета. Стоимость отдельных Этапов Работ указывается в Графике выполнения Работ (Приложение № 4);

6.12.2. 	окончательный расчет по Контракту осуществляется Заказчиком в течение ______ (_________) _______ со дня подписания Сторонами акта приема-передачи Работ и получения Заказчиком выставленного Подрядчиком (Изыскателем) счета].

[Четвертый вариант:

6.12.1. 	Заказчик обязан произвести предоплату (оплатить аванс) Подрядчику (Изыскателю) в размере ______ (_________) _______ не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения выставленного Подрядчиком (Изыскателем) счета, если иной срок не установлен нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации;

6.12.2. 	оплата выполненных Работ производится Заказчиком поэтапно в течение ______ (_________) _______ со дня подписания Сторонами акта приема-передачи этапа Работ и получения Заказчиком выставленного Подрядчиком (Изыскателем) счета. Стоимость отдельных Этапов Работ указывается в Графике выполнения Работ (Приложение № 4);

6.12.3. 	окончательный расчет по Контракту осуществляется Заказчиком в течение ______ (_________) _______ после подписания Сторонами акта приема-передачи Работ и получения Заказчиком выставленного Подрядчиком (Изыскателем) счета].

[Пятый вариант:

6.12.1. 	Заказчик осуществляет оплату по Контракту в соответствии с графиком оплаты Работ, являющимся приложением к Контракту, на основании выставленного Подрядчиком (Изыскателем) счета;

6.12.2. 	окончательный расчет по Контракту осуществляется Заказчиком в течение ______ (_________) _______ со дня подписания Сторонами акта приема-передачи Работ и получения Заказчиком выставленного Подрядчиком (Изыскателем) счета].

  - В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, Подрядчик (Изыскатель) обязуется предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные счета-фактуры.

  - Цена Контракта уплачивается Заказчиком за результат Работ. Основанием возникновения у Заказчика обязательства по оплате результата Работ является приемка результата Работ, которая подтверждается подписанным Сторонами актом приема-передачи Работ. В случае если Контрактом предусмотрено поэтапное выполнение Работ, Заказчик производит оплату выполненного в полном объеме Этапа Работ при условии получения от Подрядчика (Изыскателя) Результата такого Этапа Работ.

- В случае если при исполнении Контракта Подрядчик (Изыскатель) каким-либо образом превысил объемы и стоимость выполненных им Работ по отношению к объемам и стоимости, согласованным изначально Сторонами в Контракте, такое несогласованное Сторонами и не закрепленное в соответствующем дополнительном соглашении превышение не подлежит оплате Заказчиком. При этом Подрядчик (Изыскатель) не вправе удерживать какой-либо результат Работ или его часть и обязан передать такой Результат Заказчику по его требованию и в указанные им сроки.

- В случае если по результатам проведения государственной экспертизы Результатов инженерных изысканий выдано отрицательное заключение по обстоятельствам, не связанным с виной Заказчика, устранение недостатков и повторная государственная экспертиза Результатов инженерных изысканий после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы, осуществляются за счет средств Подрядчика (Изыскателя).

- Обязанность Заказчика оплатить Работы в сроки, предусмотренные Контрактом, возникает при условии получения Заказчиком от Подрядчика (Изыскателя) в полном объеме надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Контрактом. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, Подрядчик (Изыскатель) обязуется предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные счета-фактуры. Заказчик вправе запросить у Подрядчика (Изыскателя) дополнительные документы, прямо не предусмотренные Контрактом, но необходимые для осуществления оплаты в соответствии с нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации, которые Подрядчик (Изыскатель) обязан представить в течение _____(________)_________.

- В случае выявления Недостатков Работ Заказчик вправе приостановить оплату по Контракту до устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления оплаты. При этом Заказчик обязан в разумный срок уведомить Подрядчика (Изыскателя) о возникновении оснований для приостановления оплаты по Контракту с указанием срока, в течение которого Подрядчик (Изыскатель) обязан устранить такие недостатки.

- Заказчик вправе приостановить приемку и оплату Работ в случае обращения в суд с исковым заявлением о расторжении Контракта в связи с нарушением Подрядчиком (Изыскателем) условий Контракта на срок с даты подачи заявления в суд до даты вступления в законную силу судебного акта по результатам рассмотрения такого требования. Для реализации этого права Заказчик уведомляет Подрядчика (Изыскателя) о приостановке выполнения Работ в связи с подачей указанного иска в суд.

- Заказчик вправе, письменно уведомив об этом Подрядчика (Изыскателя), удержать из подлежащих уплате Подрядчику (Изыскателю) в соответствии с настоящим Контрактом денежных средств суммы штрафов, пени, убытков, в части реального ущерба, и любых других платежей, подлежащих уплате Подрядчиком (Изыскателем) Заказчику в соответствии с настоящим Контрактом.

- В случае возникновения у Подрядчика (Изыскателя) перед Заказчиком обязанности по уплате каких-либо платежей (вследствие изменения цены Контракта, возникновения обязанностей по оплате предусмотренных Контрактом штрафных санкций, убытков в части реального ущерба, возврату неотработанной части аванса и т.п.), такие платежи осуществляются Подрядчиком (Изыскателем) не позднее _____(_____)_____ со дня получения соответствующего письменного требования Заказчика.

- Каждая из Сторон обязуется надлежащим образом исполнять свои обязанности по уплате налогов и сборов, возникающих согласно действующему законодательству в связи с исполнением настоящего Контракта, и надлежащим образом отражать в бухгалтерском и налоговом учете все операции, связанные с исполнением настоящего Контракта.

- Настоящим Стороны специально оговаривают, что предъявленные Заказчику Подрядчиком (Изыскателем) в составе Цены Контракта суммы НДС подлежат вычету у Заказчика в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика (Изыскателя) возмещения суммы, равной сумме НДС, в вычете которой из подлежащих уплате сумм налога в бюджет ему было отказано, а также суммы санкций, начисленных решением налогового органа или суда, если применение Заказчиком налоговых вычетов по НДС стало невозможным в связи с действиями или бездействием Подрядчика (Изыскателя) или его контрагентов.

- [Первый вариант: Банковское сопровождение и казначейское сопровождение Контракта не предусмотрено.]

[Второй вариант: Подрядчик (Изыскатель) обязан привлечь банк в целях банковского сопровождения Контракта, заключающегося в проведении мониторинга расчетов в рамках исполнения Контракта.

6.25.	В целях банковского сопровождения Контракта Подрядчик (Изыскатель) обязан:

    - осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по Контракту на отдельном счете, открытом в банке, осуществляющем банковское сопровождение Контракта;

    - определить в договорах, заключаемых с субподрядчиками, условия осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам на отдельном счете для проведения операции, включая операции в рамках исполнения Контракта, открытом в банке, осуществляющем сопровождение Контракта;

    - в течение _______(______)_________  со дня привлечения им в рамках исполнения обязательств по сопровождению Контракта субподрядчиков предоставлять Заказчику и банку сведения о таких субподрядчиках (полное наименование субподрядчика, местонахождение субподрядчика (почтовый адрес), телефон руководителя и главного бухгалтера, идентификационные номер налогоплательщика и код причины постановки на учет);

    - заключить с банком договор о банковском сопровождении Контракта в срок не позднее ____ (_____)________ с момента заключения Контракта.

6.26.	Заказчик обязан оплачивать выполненные Работы на отдельный счет, открытый Подрядчиком (Изыскателем) в банке, с которым Подрядчик (Изыскатель) заключил договор о банковском сопровождении Контракта. Реквизиты указанного счета, а также договор о банковском сопровождении Контракта Подрядчик (Изыскатель) обязан предоставить Заказчику в срок не позднее ____ (_____)________ с момента заключения Контракта.]

[Третий вариант: Заказчик обязан привлечь банк в целях банковского сопровождения Контракта, заключающегося в проведении мониторинга расчетов в рамках исполнения Контракта.

6.25.	В целях банковского сопровождения Контракта Подрядчик (Изыскатель) обязан:

- осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по Контракту на отдельном счете, открытом в банке, осуществляющем банковское сопровождение Контракта;

- определить в договорах, заключаемых с субподрядчиками, условия осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам на отдельном счете для проведения операции, включая операции в рамках исполнения Контракта, открытом в банке, осуществляющем сопровождение Контракта;

- в течение _______(______) ________ со дня привлечения им в рамках исполнения обязательств по сопровождению Контракта субподрядчиков предоставлять Заказчику и банку сведения о таких субподрядчиках (полное наименование субподрядчика, местонахождение субподрядчика (почтовый адрес), телефон руководителя и главного бухгалтера, идентификационные номер налогоплательщика и код причины постановки на учет);

- заключить с банком, сведения о котором указаны в пункте 6.27 Контракта, договор о банковском сопровождении Контракта в срок не позднее ____ (_____)________ с момента заключения Контракта в соответствии с проектом такого договора, который приведен в Приложении № ___ к Контракту.

6.26. 	Заказчик обязан оплачивать выполненные Работы на отдельный счет, открытый Подрядчиком (Изыскателем) в банке, указанном в пункте 6.27 Контракта. Реквизиты указанного счета, а также договор о банковском сопровождении Контракта Подрядчик (Изыскатель) обязан предоставить Заказчику в срок не позднее ____ (_____)________ с момента заключения Контракта.

6.27. 	Заказчик привлекает для сопровождения Контракта следующий банк: ___________.]

[Четвертый вариант: Подрядчик (Изыскатель) обязан привлечь банк в целях расширенного банковского сопровождения Контракта.

6.25. 	В целях банковского сопровождения Контракта Подрядчик (Изыскатель) обязан:

- осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по Контракту на отдельном счете, открытом в банке, осуществляющем банковское сопровождение Контракта;

- определить в договорах, заключаемых с субподрядчиками, условия осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам на отдельном счете для проведения операции, включая операции в рамках исполнения Контракта, открытом в банке, осуществляющем сопровождение Контракта;

- в течение _______(______) ________ со дня привлечения им в рамках исполнения обязательств по сопровождению Контракта субподрядчиков предоставлять Заказчику и банку сведения о таких субподрядчиках (полное наименование субподрядчика, местонахождение субподрядчика (почтовый адрес), телефон руководителя и главного бухгалтера, идентификационные номер налогоплательщика и код причины постановки на учет);

6.26. 	Заказчик обязан оплачивать выполненные Работы на отдельный счет, открытый Подрядчиком (Изыскателем) в банке, с которым Подрядчик (Изыскатель) заключил договор о банковском сопровождении Контракта. Реквизиты указанного счета, а также договор о банковском сопровождении Контракта Подрядчик (Изыскатель) обязан предоставить Заказчику в срок не позднее ____ (_____) ________ с момента заключения Контракта.]

6.27.	В целях банковского сопровождения Контракта Заказчик обязан:

а)	определять документы, которые проверяются банком на соответствие содержанию Контракта и (или) фактически выполненным Работам (далее — "Документы, подтверждающие основание платежа");

б)	определять субподрядчиков, платежные документы которых проверяются банком на соответствие Документам, подтверждающим основание платежа;

в)	согласовывать банку перечень дополнительной информации, включаемой в основание осуществления платежа, указываемое в платежном документе Подрядчика (Изыскателя), субподрядчиков (далее — "Платежный документ");

г)	согласовывать банку порядок осуществления банком проверки Платежных документов на соответствие Документам, подтверждающим основание платежа, и условиям Контракта, а также Документов, подтверждающих основание платежа, на соответствие фактически выполненным Работам;

д)	определять случаи, при которых банк согласовывает с Заказчиком отказ в осуществлении платежа по Платежным документам;

е)	рассмотреть в течение 5 (пяти) дней запрос банка о проведении платежей Подрядчика (Изыскателя), субподрядчиков;

ж)	рассмотреть в течение 5 (пяти) дней запрос Подрядчика (Изыскателя) о несогласии с отказом банка в проведении платежа Подрядчика (Изыскателя), субподрядчиков;

з)	согласовывать с банком ответственность банка в связи с его отказом в осуществлении платежа по Платежным документам.

6.28.	Расширенное банковское сопровождение Контракта должно предусматривать обеспечение банком (в том числе с привлечением третьих лиц) ___________.]

[Пятый вариант: Заказчик обязан привлечь банк в целях расширенного банковского сопровождения Контракта.

6.25. 	В целях банковского сопровождения Контракта Подрядчик (Изыскатель) обязан:

- осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по Контракту на отдельном счете, открытом в банке, осуществляющем банковское сопровождение Контракта;

- определить в договорах, заключаемых с субподрядчиками, условия осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам на отдельном счете для проведения операции, включая операции в рамках исполнения Контракта, открытом в банке, осуществляющем сопровождение Контракта;

- предоставлять Заказчику и банку сведения о привлекаемых им в рамках исполнения обязательств по сопровождению Контракта субподрядчиках (полное наименование субподрядчика, местонахождение субподрядчика (почтовый адрес), телефон руководителя и главного бухгалтера, идентификационные номер налогоплательщика и код причины постановки на учет);

- заключить с банком, сведения о котором указаны в пункте 6.27 Контракта, договор о банковском сопровождении Контракта в срок не позднее _____(_____) ________ с момента заключения Контракта в соответствии с проектом такого договора, который приведен в Приложении № ___ к Контракту.

6.26. 	Заказчик обязан оплачивать выполненные Работы на отдельный счет, открытый Подрядчиком (Изыскателем) в банке, указанном в пункте 6.27 Контракта. Реквизиты указанного счета, а также договор о банковском сопровождении Контракта Подрядчик (Изыскатель) обязан предоставить Заказчику в срок не позднее _____(_____) ________ с момента заключения Контракта.

6.27. 	Заказчик привлекает для сопровождения Контракта следующий банк: ___________.

6.28. 	В целях банковского сопровождения Контракта Заказчик обязан:

а)	определять документы, которые проверяются банком на соответствие содержанию Контракта и (или) фактически выполненным Работам (далее — "Документы, подтверждающие основание платежа");

б)	определять субподрядчиков, платежные документы которых проверяются банком на соответствие Документам, подтверждающим основание платежа;

в)	согласовывать банку перечень дополнительной информации, включаемой в основание осуществления платежа, указываемое в платежном документе Подрядчика (Изыскателя), субподрядчика (далее — "Платежный документ");

г)	согласовывать банку порядок осуществления банком проверки Платежных документов на соответствие Документам, подтверждающим основание платежа, и условиям Контракта, а также Документов, подтверждающих основание платежа, на соответствие фактически выполненным Работам;

д)	определять случаи, при которых банк согласовывает с Заказчиком отказ в осуществлении платежа по Платежным документам;

е)	рассмотреть в течение 5 (пяти) дней запрос банка о проведении платежей Подрядчика (Изыскателя), субподрядчиков;

ж)	рассмотреть в течение 5 (пяти) дней запрос Подрядчика (Изыскателя) о несогласии с отказом банка в проведении платежа Подрядчика (Изыскателя), субподрядчиков;

з)	согласовывать с банком ответственность банка в связи с его отказом в осуществлении платежа по Платежным документам.

6.29. 	Расширенное банковское сопровождение Контракта должно предусматривать обеспечение банком (в том числе с привлечением третьих лиц) ___________.]

[Шестой вариант: Операции, связанные с исполнением обязательств по Контракту, осуществляются на счете для учета операций неучастника бюджетного процесса Подрядчика (Изыскателя), открытый территориальным органом Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами юридических лиц со следующими реквизитами ___________.

6.25. 	Средства, полученные из федерального бюджета в рамках исполнения Контракта, запрещено перечислять:

- на счета, открытые Подрядчику (Изыскателю) в кредитной организации (за исключением случаев оплаты обязательств Подрядчика (Изыскателя) в иностранной валюте, оплаты труда с учетом начислений и социальных выплат, оплаты фактически оказанных Подрядчиком (Изыскателем) услуг, источником финансового обеспечения которых являются указанные средства, а также возмещения произведенных Подрядчиком (Изыскателем) расходов (части расходов), если Контракт предусматривает такое возмещение расходов (части расходов);

- в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица, если нормативными правовыми актами не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу;

- в целях размещения средств на депозитах, а также в иных финансовых инструментах, если федеральными законами не установлено иное.

- Подрядчик (Изыскатель) обязан предоставлять в территориальные органы Федерального казначейства документы, предусмотренные установленным Министерством финансов Российской Федерации порядком санкционирования операций.

- Подрядчик (Изыскатель) обязан предоставить Заказчику, а в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, в соответствующий территориальный орган Федерального казначейства, предусмотренные нормативными правовыми актами сведения об исполнителях (соисполнителях), привлекаемых для исполнения Контракта в рамках обязательств по Контракту.

- Подрядчик (Изыскатель) обязан указывать идентификатор Контракта в контрактах, договорах, соглашениях, заключенных в рамках исполнения Контракта, платежных и расчетных документах и документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств.

- Подрядчик (Изыскатель) обязан указывать в контрактах (договорах), заключаемых Подрядчиком (Изыскателем) в рамках исполнения Контракта, обязанности открытия исполнителем (соисполнителем) лицевых счетов для учета операций неучастника бюджетного процесса в территориальных органах Федерального казначейства, а также иные условия, которые Подрядчик (Изыскатель) обязан включать в такие контракта (договоры) в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок казначейского сопровождения государственных контрактов.]

# 7. Сроки выполнения Работ

  - [Первый вариант: Срок выполнения Работ: ___________________.]

[Второй вариант: Сроки выполнения Работ, включая промежуточные сроки выполнения Этапов Работ, приведены в графике выполнения работ, являющемся Приложением № 4 к Контракту.]

  - К моменту истечения срока выполнения Работ Подрядчик (Изыскатель) обязан обеспечить выполнение всех Работ и передать Заказчику полностью соответствующий условиям Контракта результат Работ.

  - Если иное не будет предусмотрено соглашением Сторон, Подрядчик (Изыскатель) по согласованию с Заказчиком вправе выполнить Работы досрочно.

  - Подрядчик (Изыскатель) несет ответственность за [Первый вариант: нарушение сроков начала и окончания работ.] [Второй вариант:   а также промежуточных сроков выполнения Этапов Работ].

  - В случае нарушения Подрядчиком (Изыскателем) промежуточных сроков выполнения Работ (отставания от согласованного Сторонами графика выполнения Работ), установленных Контрактом, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика (Изыскателя) наверстать отставание от графика выполнения Работ и обеспечить завершение Работ и передачу результата Работ Заказчику в сроки, установленные в Контракте. В случае выполнения Подрядчиком (Изыскателем) требования Заказчика об устранении отставания от графика выполнения Работ по решению Заказчика Подрядчик (Изыскатель) может быть освобожден от ответственности за нарушение промежуточных сроков выполнения Работ, но только при условии соблюдения предусмотренного Контрактом срока окончания всех Работ и передачи Заказчику полностью соответствующего требованиям Контракта результата Работ.

- В случае если выполнение Работ в установленные настоящим Контрактом сроки становится невозможным, Подрядчик (Изыскатель) обязан незамедлительно в письменной форме уведомить об этом Заказчика с указанием действий, которые, по мнению Подрядчика (Изыскателя), необходимо предпринять для целей надлежащего исполнения настоящего Контракта. Заказчик обязан рассмотреть такое обращение Подрядчика (Изыскателя) в разумные сроки и направить Подрядчику (Изыскателю) указания относительно порядка дальнейшего исполнения Контракта.

- Подрядчик (Изыскатель) не вправе приостанавливать выполнение Работ, за исключением случаев приостановления Работ на основании письменного указания Заказчика, а также случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

- Подрядчик (Изыскатель) вправе приостановить Работы в случае, если Заказчиком нарушены сроки оплаты Работ и такое нарушение составляет период времени, в два и более раз превышающий установленный Контрактом срок для оплаты выполненных и принятых Заказчиком Работ.

- Обо всех случаях приостановления Работ, за исключением приостановления Работ на основании указания Заказчика, Подрядчик (Изыскатель) обязан незамедлительно письменно уведомить Заказчика. В случае неисполнения данной обязанности Подрядчик (Изыскатель) не вправе ссылаться в дальнейшем на обстоятельства, препятствующие своевременному выполнению Работ, и несет ответственность за просрочку выполнения Работ в соответствии с Контрактом, за исключением случаев, если приостановление Работ было связано с неисполнением Заказчиком обязательств по настоящему Контракту.

- Подрядчик (Изыскатель) обязан незамедлительно письменно уведомить Заказчика при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ, а также иных не зависящих от Подрядчика (Изыскателя) обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок. Неисполнение данной обязанности лишает Подрядчика (Изыскателя) права ссылаться на указанные в настоящем пункте обстоятельства как на причину неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

- Заказчик обязан в разумный срок после получения от Подрядчика (Изыскателя) любого из уведомлений, указанных в пунктах 7.6, 7.9 и 7.10 настоящего Контракта, направить Подрядчику (Изыскателю) указания относительно дальнейшего выполнения Работ.

- Подрядчик (Изыскатель) обязан приостановить выполнение Работ в случае обращения Заказчика в суд с иском о расторжении Контракта в связи с нарушением Подрядчиком (Изыскателем) обязательств по Контракту с момента получения от Заказчика указания о приостановлении выполнения Работ до даты вступления в законную силу судебного акта по итогам рассмотрения такого требования, если Подрядчик (Изыскатель) не получит от Заказчика в последующем указание продолжать выполнение Работ полностью или в указанной Заказчиком части.

- Заказчик не обязан оплачивать Работы за период, на который было или должно было быть приостановлено выполнение Работ.

# 8. Представители Сторон и персонал Подрядчика (Изыскателя)

  - Каждая из Сторон обязана в течение ____ (_____)_____ с момента заключения Контракта предоставить другой Стороне информацию о лицах, уполномоченных представлять её интересы во взаимоотношениях с другой Стороной в целях исполнения Контракта, в том числе подписывать от ее имени документы, связанные с исполнением Контракта, с указанием в отношении каждого из таких лиц сведений о занимаемой должности, фамилии, имени и (при наличии) отчестве, а также контактном номере телефона, с приложением оригиналов соответствующих доверенностей и образцов подписей указанных лиц. Информацию об изменении указанных сведений (в том числе об изменении или прекращений полномочий на представление интересов) каждая из Сторон обязана предоставить другой Стороне незамедлительно. Сторона, не исполнившая обязательства, предусмотренные настоящим пунктом Контракта, несет риск наступления негативных последствий, связанных с непредоставлением или несвоевременным предоставлением вышеуказанной информации.

  - Сведения, известные представителю Стороны, считаются известными этой Стороне.

  - Подрядчик (Изыскатель) обязан выполнять Работы силами персонала, соответствующего требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим такие Работы.

  - Ответственность за несоблюдение порядка привлечения к труду иностранных работников, невыполнение требований безопасности и охраны труда в ходе выполнения Работ несет Подрядчик (Изыскатель).

  - Подрядчик (Изыскатель) несет ответственность за получение в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, согласия своих работников и иных физических лиц, действующих от его имени или в его интересах, на передачу их персональных данных (включая имя, фамилию, отчество, занимаемую должность, телефон, адрес электронной почты, адрес регистрации по месту жительства и иные данные) Заказчику для целей исполнения Контракта и осуществления иного взаимодействия.

# 9. Привлечение субподрядчиков

  - [Первый вариант: Подрядчик (Изыскатель) вправе без согласования с Заказчиком  привлекать к выполнению Работ по настоящему Контракту субподрядчиков, обладающих необходимыми для выполнения Работ знаниями, навыками, квалификацией, опытом, ресурсами.]

[Второй вариант: Подрядчик (Изыскатель) вправе по предварительному согласованию с Заказчиком  привлекать к выполнению Работ по настоящему Контракту субподрядчиков, обладающих необходимыми для выполнения Работ знаниями, навыками, квалификацией, опытом, ресурсами.]

[Третий вариант: Подрядчик (Изыскатель), который не является субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Общий объем Работ, оказываемых указанными субъектами, в денежном выражении должен составлять _____ % (______ процентов) от цены Контракта.]

9.2. [Подрядчик (Изыскатель) обязан предоставить Заказчику информацию о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком (Изыскателем), цена которого или общая цена которых составляет более чем 10% (десять процентов) цены Контракта. Такую информацию Подрядчик (Изыскатель) обязан предоставить Заказчику в течение 10 (десяти) дней с момента заключения им договора с субподрядчиком].

9.3. Подрядчик (Изыскатель) несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками, а также риск причинения субподрядчиками убытков во время выполнения Работ по настоящему Контракту имуществу Заказчика и третьих лиц.

9.4. Подрядчик (Изыскатель) самостоятельно несет ответственность перед субподрядчиками за выполнение обязательств по оплате выполняемых субподрядчиками Работ. Условия оплаты по договорам с субподрядчиками не могут быть поставлены в зависимость от условий оплаты Заказчиком по настоящему Контракту. Заказчик не несет перед привлекаемыми Подрядчиком (Изыскателем) субподрядчиками ответственности за неполную или несвоевременную оплату выполненных ими Работ, а также по иным требованиям, предъявленным субподрядчиками Подрядчику (Изыскателю) в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика (Изыскателя) по договорам субподряда.

9.5. Подрядчик (Изыскатель) обязан проявлять надлежащую осмотрительность и осторожность при выборе субподрядчиков, привлекаемых для исполнения Контракта.

# 10. Отчет о ходе выполнения работ

  - Подрядчик (Изыскатель) обязан предоставлять Заказчику в _____(______) экземплярах отчет о ходе выполнения Работ.

[Первый вариант: Данный отчет должен быть предоставлен Заказчику не позднее _____(______)_____после получения письменного запроса Заказчика.]

[Второй вариант: Данный отчет должен предоставляться Заказчику периодически каждое ______ (______) число месяца, следующего за отчетным месяцем.]

  - Отчет о ходе выполнения Работ выполняется в свободной форме и включает следующую информацию:

- процент фактического выполнения Работ на отчетную дату по отношению ко всему объему подлежащих выполнению Работ и перечень выполненных работ из числа указанных в Программе выполнения инженерных изысканий;

- информацию об отставании от сроков выполнения Работ, если таковое имеет место быть;

- информацию обо всех критических аспектах, влияющих на ход выполнения Работ, сообразно обстоятельствам;

- иную информацию по запросу Заказчика.

  - Подрядчик (Изыскатель) обязан посещать совещания, проводимые Заказчиком.

  - В течение ______(________)_________ после проведения соответствующего совещания лицо, ответственное за ведение протокола совещания, направляет составленный протокол совещания другой Стороне для согласования.

  - В течение______(_______) ________ после получения протокола совещания, Сторона, получившая протокол либо подтверждает согласие с протоколом, либо извещает другую Сторону о необходимости внести изменения в протокол. В том случае, если Сторона, получившая протокол, не представила замечания в установленный в настоящем пункте срок, протокол считается согласованным.

Протокол совещания является основанием для составления изменений в настоящий Контракт или документы, предусмотренные настоящим Контрактом (при необходимости), но не заменяют их.

# 11. Приемка Работ. Устранение Недостатков

- Приемка Результатов инженерных изысканий осуществляется Заказчиком после получения положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий (далее – "положительное заключение государственной экспертизы") и подтверждается подписанным Заказчиком актом сдачи-приемки Работ (Приложение № 6). Направление акта сдачи-приемки Работ на подписание другой Стороне осуществляется Стороной, представлявшей Результаты инженерных изысканий для проведения государственной экспертизы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом, получившие положительное заключение государственной экспертизы.

- Для проверки результатов исполнения Контракта Заказчик в течение ____(_____) ________ с момента получения положительного заключения государственной экспертизы или с момента получения от Подрядчика (Изыскателя) акта сдачи-приемки Работ, в случае если полномочия по прохождению государственной экспертизы от имени Заказчика были переданы Подрядчику (Изыскателю), обязан провести экспертизу на предмет соответствия выполненных Работ условиям Контракта. При этом Стороны договорились, что, если получено положительное заключение государственной экспертизы, работы считаются выполненными Подрядчиком (Изыскателем) в соответствии с требованиями Контракта надлежащим образом, и дополнительная проверка не требуется, за исключением случаев, если в соответствии с действующим законодательством проведение экспертизы результатов Контракта с привлечением экспертов (экспертных организаций) является обязательным либо если несмотря на положительное заключение государственной экспертизы у Заказчика есть обоснованные сомнения в соответствии Результатов инженерных  изысканий Заданию на выполнение инженерных изысканий.

- Заказчик обязан провести экспертизу с привлечением экспертов (экспертных организаций), если их привлечение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации. В иных случаях Заказчик проводит экспертизу своими силами либо по своему усмотрению привлекает к ее проведению экспертов (экспертные организации).

- Для приемки выполненных Работ Заказчик вправе создать приемочную комиссию в составе не менее 5 (пяти) человек. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке Работ приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

- Заказчик обязан уведомить Подрядчика (Изыскателя) о дате начала, длительности и месте проведения экспертизы не позднее чем за ____ (_____)________до ее начала. Подрядчик (Изыскатель) обязан обеспечить участие в проведении экспертизы своего представителя и незамедлительно предоставлять экспертам (экспертной организации), членам приемочной комиссии любые истребуемые ими у Подрядчика (Изыскателя) разъяснения, документы и иную информацию, необходимые для приемки Работ.

- Не позднее _____(_____) ________ после проведения экспертизы Заказчик обязан направить Подрядчику (Изыскателю) подписанный Заказчиком или, в случае создания приемочной комиссии, подписанный всеми членами приемочной комиссии и утвержденный Заказчиком 1 (один) экземпляр акт сдачи-приемки Работ.

- При обнаружении впоследствии в ходе разработки Проектной документации, в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, для создания которого использовались Результаты инженерных изысканий, Недостатков Работ Подрядчик (Изыскатель) обязан в установленный Заказчиком срок устранить за свой счет такие недостатки.

- В случае если после устранения Недостатков Работ возникнет необходимость направления Результатов инженерных изысканий на повторную государственную экспертизу расходы, связанные с повторным прохождением государственной экспертизы, несет Подрядчик (Изыскатель). В случае если такие расходы понес Заказчик, Подрядчик (Изыскатель) обязан в течение ____(______)_____ с момента получения письменного требования Заказчика с приложением документов, подтверждающих произведенные им расходы, возместить Заказчику данные расходы.

- Если Подрядчик (Изыскатель) нарушит срок устранения Недостатков Работ, Заказчик вправе своими силами устранить такие недостатки или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Подрядчика (Изыскателя) возмещение расходов на устранение недостатков.

- Подрядчик (Изыскатель) обязан возместить Заказчику любые убытки, причиненные Недостатками Работ.

- [Подрядчик (Изыскатель), полностью завершивший Этап Работы, передает Заказчику результат Этапа Работ с предоставлением документов, необходимых для приемки Работ в количестве и объеме, предусмотренном Контрактом, в том числе:

- подписанный Подрядчиком (Изыскателем) акт приемки Этапа Работ, оформленный по форме согласно Приложению № 6 к Контракту, в ___(_______) экземплярах;

- Результаты инженерных изысканий по соответствующему Этапу Работ в ___(_______) экземплярах на бумажном носителе и в ___(________) экземплярах на электронном носителе в формате ____________;

- иную отчетную документацию в отношении Этапа Работ, предусмотренную Контрактом.

- Заказчик для целей приемки производит экспертизу результата Этапа Работ в течение____(_____) ________ с момента получения от Подрядчика (Изыскателя) результата Этапа Работ и документов согласно пункту 11.11 Контракта в порядке, предусмотренном пунктами 11.2-11.5 Контракта.

- Не позднее ____________ после проведения экспертизы Заказчик обязан направить Подрядчику (Изыскателю) подписанный Заказчиком или, в случае создания приемочной комиссии, подписанный всеми членами приемочной комиссии и утвержденный Заказчиком 1 (один) экземпляр акта приемки результата Этапа Работ или мотивированный отказ от приемки Этапа Работ с указанием Недостатков Работ и срока для их устранения.

- Подрядчик (Изыскатель) устраняет Недостатки Работ за свой счет и повторно направляет результат Этапа Работ с приложением документов согласно пункту 11.11 Контракта в сроки, указанные в мотивированном отказе от приемки Этапа Работ. Заказчик осуществляет приемку результат Этапа Работ в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта для приемки результата Этапа Работ, впервые представленного Подрядчиком (Изыскателем).

- Если Подрядчик (Изыскатель) нарушит срок устранения Недостатков Работ, Заказчик вправе своими силами устранить такие недостатки или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Подрядчика (Изыскателя) возмещение расходов на устранение недостатков.]

# 12. Ответственность Сторон

- Подрядчик (Изыскатель) обязан уплатить Заказчику по его требованию неустойку (пеню – в случае нарушения сроков исполнения обязательств, штраф – в случае совершения иных нарушений, не связанных с нарушением сроков исполнения обязательств)  в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (Изыскателем) следующих обязательств, предусмотренных Контрактом:

- невыполнение Работ в полном объеме и с надлежащим качеством согласно требованиям, предусмотренным Контрактом;

- невыполнение Работ в сроки, предусмотренные Контрактом, включая нарушение промежуточных сроков выполнения Работ;

- неустранение или несвоевременное устранение Недостатков Работ в порядке, предусмотренном Контрактом;

- непредоставление или несвоевременное предоставление отчета о ходе выполнения Работ, предусмотренного Контрактом, а также иной документации и информации, запрошенной Заказчиком в рамках исполнения Контракта;

- неуведомление или несвоевременное уведомление Заказчика о ставших известными Подрядчику (Изыскателю) обстоятельствах, влекущих необходимость внесения изменений в Задание на выполнение инженерных изысканий и (или) Программу выполнения инженерных изысканий, что повлекло недостижение результата Работ и (или) причинение ущерба Заказчику;

- неисполнение обязанности по обеспечению участия представителей Подрядчика (Изыскателя) в оперативных, плановых и внеплановых производственных совещаниях, организуемых Заказчиком при исполнении настоящего Контракта;

- неисполнение или несвоевременное исполнение обязанности по информированию Заказчика о произошедших изменениях, касающихся Подрядчика (Изыскателя), в результате которых Подрядчик (Изыскатель) перестал соответствовать требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок или документации о закупке, по результатам которой был заключен Контракт;

- нарушение условий о передаче Заказчику исключительных прав и права собственности на Результаты инженерных изысканий, предусмотренных Контрактом;

- неисполнение или несвоевременное исполнение обязанности по возврату неотработанной части аванса (если Контрактом предусмотрена оплата аванса) в соответствии с условиями Контракта;

- нарушение условий об обеспечении исполнения Контракта, включая предоставление Заказчику в качестве обеспечения исполнения Контракта недействительных документов;

- нарушение сроков предоставления или непредоставление информации о лицах, уполномоченных представлять интересы Подрядчика (Изыскателя) во взаимоотношениях с Заказчиком в порядке, предусмотренном Контрактом;

- недостоверность заверений Подрядчика (Изыскателя) об обстоятельствах, указанных в настоящем Контракте;

- нарушение условий Контракта об уступке прав (требований) по Контракту;

- нарушение условий о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организации (если применимо);

- нарушение условий осуществления банковского сопровождения Контракта или казначейского сопровождения Контракта (если применимо);

- нарушения сроков или непредставление Заказчику информации обо всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком (Изыскателем) (если применимо);

- нарушение условий Контракта о конфиденциальности.

- В случае, совершения Подрядчиком (Изыскателем) нарушений, указанных в пунктах 12.1.1-12.1.4, 12.1.9, 12.1.11, 12.1.16 настоящего Контракта,  Подрядчик (Изыскатель) обязан уплатить пеню, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком (Изыскателем) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств, в размере, установленном в соответствии с пунктом 12.4 Контракта.

В случае, совершения Подрядчиком (Изыскателем) нарушений, указанных в пунктах 12.1.5-12.1.8, 12.1.10, 12.1.12- 12.1.15, 12.1.17 настоящего Контракта,  Подрядчик (Изыскатель) обязан уплатить штраф в размере, указанном в пункте 12.10 настоящего Контракта.

- [В случае непредставления Подрядчиком (Изыскателем) информации о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком (Изыскателем), цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 % (десять процентов) цены Контракта, размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены такого договора, заключенного Подрядчиком (Изыскателем) с субподрядчиком, за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.]

- В случае просрочки Подрядчиком (Изыскателем) своих обязательств по Контракту (пункт 12.2 настоящего Контракта) пеня устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком (Изыскателем), и определяется по формуле П = (Ц - В) × С (где: Ц — цена Контракта; В — стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком (Изыскателем)  обязательства по Контракту.

- Размер ставки определяется по формуле: C = CЦБ × ДП (где СЦБ — размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП — количество дней просрочки).

- Коэффициент К определяется по формуле: К = ДП × 100 % / ДК (где: ДП — количество дней просрочки; ДК — срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней)).

- При К, равном 0 – 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

- При К, равном 50 – 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

- При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

- В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком (Изыскателем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств), Подрядчик (Изыскатель) обязан уплатить Заказчику штраф в размере_______% за каждое нарушение, но не более:

а) 	10 % (десяти процентов) цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 000 000 (три миллиона) рублей;

б) 	5 % (пяти процентов) цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 000 000 (трех миллионов) рублей до 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей;

в) 	1 % (одного процента) цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей до 100 000 000 (ста миллионов) рублей;

г) 	0,5 % (ноль целых и пять десятых процента) цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

- Подрядчик (Изыскатель) вправе потребовать от Заказчика уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком своих следующих обязательств, предусмотренных Контрактом:

- нарушение сроков приемки и (или) оплаты Работ (включая предварительную оплату, если применимо), предусмотренных Контрактом;

- непредоставление или несвоевременное предоставление документов и информации согласно условиям Контракта, необходимых для выполнения Работ, в случае, когда это существенно препятствует или делает невозможным выполнить Работы в соответствии со сроками и иными требованиями Контракта;

- нарушение сроков предоставления или непредоставление информации о лицах, уполномоченных представлять интересы Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком (Изыскателем);

- нарушение условий Контракта о конфиденциальности.

- Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

- В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Подрядчик (Изыскатель) вправе взыскать с Заказчика штраф в размере:

- 2,5 % (двух целых и пять десятых процента) цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 000 000 (три миллиона) рублей;

- 2 % (двух процентов) цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 000 000 (трех миллионов) рублей до 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей;

- 1,5 % (одного целого и пять десятых процента) цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей до 100 000 000 (ста миллионов) рублей;

- 0,5 % (ноль целых и пять десятых процента) цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

- Неустойка (пени, штрафы) уплачивается на основании требования Стороны, которая вправе требовать уплаты неустойки, в течение ____ (_____) ____со дня получения требования другой Стороны. Сторона вправе удержать неустойку (пени, штраф) из сумм, подлежащих уплате другой Стороне в соответствии с условиями настоящего Контракта.

- В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту Сторона, не исполнившая обязательство или исполнившая его ненадлежащим образом, обязана возместить другой стороне убытки, причиненные вследствие такого неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. Убытки возмещаются нарушившей Стороной в части, не покрытой неустойкой.

- Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, при определении убытков принимаются во внимание определенные с разумной степенью достоверности цены, существовавшие в том месте, где обязательство должно было быть исполнено, в день добровольного удовлетворения нарушившей Стороной требования другой Стороны, а если требование добровольно удовлетворено не было, – по выбору добросовестной Стороны либо в день предъявления соответствующего иска о взыскании убытков, либо в любой день в период рассмотрения судом первой инстанции данного иска.

- В случае если в результате Недостатков Работ будет причинен вред личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения или повреждения Объекта, его части, объекта незавершенного строительства, нарушения требований безопасности при строительстве Объекта, требований к обеспечению безопасной эксплуатации Объекта, Подрядчик (Изыскатель) обязан возместить Заказчику все расходы последнего, связанные с возмещением вреда и выплатой компенсации сверх возмещения вреда в течение ____(______) ________ с момента получения соответствующего требования Заказчика с приложением документов, подтверждающих расходы Заказчика и с указанием Недостатков Работ, повлекших причинение вреда, а также заключения эксперта (экспертной организации), в котором установлена связь причиненного вреда и Недостатков Работ.

- Оплата неустойки, возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств и устранения нарушений условий Контракта при наличии возможности устранения таких нарушений.

- Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (носящих абсолютный и объективный характер и не зависящий от воли Сторон), включая объявленную войну, террористические акты, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

- Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить другую Сторону о характере обстоятельств непреодолимой силы и, по возможности, об оценке их влияния на исполнение обязательств по Контракту, а также предоставить другой Стороне по её требованию выданные уполномоченным органом или организациями документы, подтверждающие действие обстоятельств непреодолимой силы.

- При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

- В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе по обоюдному согласию расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков, связанных с таким расторжением.

# 13. Обеспечение исполнения Контракта

- [Первый вариант: Обеспечение исполнения Контракта не предусмотрено.]

[Второй вариант: Подрядчик (Изыскатель) для обеспечения исполнения Контракта на сумму ____ (_____)____, что составляет ____% (_____ процентов) от начальной (максимальной) цены Контракта, предоставляет обеспечение в форме ___________.

  - Срок действия предоставленного Подрядчиком (Изыскателем) обеспечения: ___________.

  - При предоставлении обеспечения исполнения Контракта в виде банковской гарантии в ней должно быть предусмотрено условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

  - Утрата предоставленной Подрядчиком (Изыскателем) банковской гарантией обеспечительной функции (например, вследствие отзыва или приостановки действия лицензии банка, выдавшего такую банковскую гарантию), влечет следующие последствия для Сторон Контракта в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 157 ГК РФ и статьей 327.1 ГК РФ:

    - прекращение обязательств Заказчика по оплате аванса Подрядчику (Изыскателю), если такая обязанность предусмотрена Контрактом;

    - оплата выполненных работ производится Заказчиком Подрядчику (Изыскателю) за вычетом удержания в размере ____(_________) процентов от стоимости выполненных Работ в качестве обеспечения исполнения обязательств Подрядчика (Изыскателя), предусмотренных Контрактом (далее – "Гарантийное удержание").

Заказчик вправе в одностороннем порядке возместить из суммы Гарантийного удержания суммы неустоек (штрафов, пени), убытков, подлежащих уплате Подрядчиком (Изыскателем) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, расходы, связанные с устранением Недостатков Работ, а также иные денежные средства, подлежащие уплате Подрядчиком (Изыскателем) Заказчику в соответствии с Контрактом;

Сумма Гарантийного удержания возвращается Заказчиком Подрядчику (Изыскателю) за вычетом возмещенных из указанной суммы денежных средств в соответствии с настоящим подпунктом, в течение ________ (_________)________ с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки Работ.

  - Последствия, предусмотренные в пункте 13.4 Контракта, не наступают или прекращают свое действие в случае если Подрядчик (Изыскатель) предоставит Заказчику новую банковскую гарантию с аналогичными условиями, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации, или иное надлежащее и равноценное обеспечение исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В этом случае сумма удержанных с Подрядчика (Изыскателя) в качестве Гарантийного удержания денежных средств подлежит возврату Заказчиком Подрядчику (Изыскателю) в течение ________ (_________)________ с момента предоставления Подрядчиком (Изыскателем) Заказчику обеспечения взамен банковской гарантии, утратившей обеспечительную функцию.

- Если для обеспечения исполнения Контракта Подрядчик (Изыскатель) внес денежные средства на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, Заказчик вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке удерживать из этих денежных средств неустойки (штрафы, пени), убытки, подлежащие уплате или возмещению Подрядчиком (Изыскателем) за нарушение Контракта, расходы, связанные с привлечением третьих лиц для устранения недостатков Работ или выполнения Работ, не выполненных Подрядчиком (Изыскателем), а также иные денежные средства, подлежащие уплате Подрядчиком (Изыскателем) Заказчику по Контракту.

- Денежные средства, внесенные Подрядчиком (Изыскателем) в качестве обеспечения исполнения Контракта, Заказчик возвращает Подрядчику (Изыскателю) за вычетом удержанных в соответствии с Контрактом сумм в течение _____(_____)_____ с момента истечения срока, на который Подрядчик (Изыскатель) предоставил обеспечение, при условии подписания акта сдачи-приемки Работ. Денежные средства возвращаются на расчетный счет, указанный Подрядчик (Изыскатель) в его требовании либо при отсутствии такого указания на расчетный счет, указанный в настоящем Контракте.

- В ходе исполнения Контракта Подрядчик (Изыскатель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта].

# 14. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и право собственности на Результаты инженерных изысканий

- Все планы, чертежи, кальки, спецификации, программы, отчеты, модели, макеты, проекты, расчеты, графики, техническая информация, данные и любые иные материалы любого характера и рода на любом носителе (включая, без ограничения, CD и иные носители информации), созданные Подрядчиком (Изыскателем) или субподрядчиками при исполнении настоящего Контракта, являются собственностью Заказчика независимо от того, завершены Работы по Контракту или нет, и право собственности на указанные объекты в полном объеме и без каких-либо ограничений принадлежат Заказчику

Исключительные права на Результаты инженерных изысканий с даты их приемки Заказчиком принадлежат [Российской Федерации] [субъекту Российской Федерации] [ муниципальному образованию], от имени которых выступает Заказчик.

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности в составе Результатов инженерных изысканий с даты их приемки Заказчиком принадлежат [Российской Федерации] [субъекту Российской Федерации] [ муниципальному образованию], за исключением случаев, если для создания Результатов инженерных изысканий использовались исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие третьим лицам.

Обязанность по учету исключительных прав, принадлежащих [Российской Федерации] [субъекту Российской Федерации] [ муниципальному образованию],  возложена на Заказчика.

- Если для создания Результатов инженерных изысканий использовались исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие третьим лицам, то Подрядчик (Исполнитель) обязан либо обеспечить предоставление Заказчику права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности на весь срок существования исключительного права, либо обеспечить передачу Заказчику исключительного права на данный результат интеллектуальной деятельности. Расходы на выполнение Подрядчиком (Исполнителем) обязанности, указанной в настоящем пункте, включены в стоимость Работ.

- В случае предъявления к Заказчику либо иным лицам, уполномоченным распоряжаться исключительными правами от имени  [Российской Федерации] [субъекта Российской Федерации] [ муниципального образования] третьими лицами претензий и исков, возникающих из исключительных прав на Результаты инженерных изысканий или их часть, разработанные в рамках настоящего Контракта, Подрядчик (Изыскатель) обязуется солидарно с Заказчиком выступать в рамках любой возможной судебной или административной процедуры против таких требований, а в случае неблагоприятного для Заказчика решения какого-либо компетентного органа или суда принять на себя возмещение причиненных Заказчику убытков.

- Подрядчик (Изыскатель) гарантирует, что между ним и его работником не заключено и не будет заключено договоров, содержащих условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения настоящего Контракта (служебное произведение), принадлежит работнику.

- Использование Подрядчиком (Изыскателем) результатов интеллектуальной деятельности, указанных в пункте 14.1 Контракта, возможно только при заключении Сторонами лицензионного договора. Срок действия такого договора определяется Сторонами при его заключении.

- Датами передачи исключительных прав являются даты подписания акта сдачи-приемки Работ, Этапа Работ (если применимо), а в случае досрочного расторжения Контракта – дата расторжения Контракта, при условии, что Заказчиком приняты Работы, выполненные Подрядчиком (Изыскателем) до момента расторжения Контракта.

- Подрядчик (Изыскатель) обязуется предусмотреть в договорах с третьими лицами соответствующие условия о правах [Российской Федерации] [субъекта Российской Федерации] [ муниципального образования]  на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности.

# 15. Изменение и прекращение Контракта. Срок действия Контракта

  - [Первый вариант: Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.]

[Второй вариант: Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе:

    - при снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом объема Работ, качества выполняемых Работ и иных условий Контракта;

  - если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшается не более чем на 10 % (десять процентов) предусмотренный Контрактом объем Работ. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Работ исходя из установленной в Контракте цены единицы Работы, но не более чем на 10 % (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работ Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы. Согласование изменений в объем Работ, предусмотренных Контрактом, осуществляется Сторонами в следующем порядке:

- Заказчик сообщает Подрядчику (Изыскателю) о намерении внести такие изменения с указанием характера изменений.

- Подрядчик (Изыскатель), получивший от Заказчика указанное сообщение о намерении внести изменения, в срок не позднее ______ (_________)________ обязан предоставить Заказчику письменную оценку по вопросу влияния указанных изменений на стоимость, сроки, качество выполнения Работ.

- При согласовании изменения объемов Работ, если такое изменение допускается в соответствии с Контрактом и законодательством Российской Федерации, Стороны подписывают дополнительное соглашение к Контракту. Изменения становятся обязательными для Подрядчика (Изыскателя) с момента подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.]

- Любые изменения и дополнения условий Контракта приобретают юридическую силу, если они составлены в письменной форме в виде дополнительных соглашений к Контракту и подписаны каждой из Сторон.

- Контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до___________.

- После прекращения Контракта (окончания срока действия Контракта или его расторжения) сохраняют своё действие условия Контракта, которые в силу своей природы предполагают их соблюдение и после прекращения Контракта либо имеют целью регулирование отношений Сторон в период после прекращения Контракта.

- Контракт может быть расторгнут Сторонами в следующих случаях:

15.5.1. 	по соглашению Сторон. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Контракта, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее ____(______) ________ с даты его получения;

15.5.2. 	по решению суда. Заказчик вправе требовать в судебном порядке расторжения Контракта в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в любом из следующих случаев:

    - если Подрядчик (Изыскатель) неоднократно нарушит срок предоставления Заказчику информации (документов) и (или) однократно предоставит недостоверную информацию (документы) об исполнении Контракта;

    - если Подрядчик (Изыскатель) предоставит Заказчику в качестве обеспечения исполнения Контракта недействительные документы;

    - в случае действия обстоятельств непреодолимой силы;

15.5.3. 	когда Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено любое из следующих обстоятельств:

- Подрядчик (Изыскатель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки; или

- Подрядчик (Изыскатель) предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

[15.5.4. 	вследствие одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в случаях (включая, но не ограничиваясь):

- если Подрядчик (Изыскатель) не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что завершение Работ к установленному в Контракте сроку становится явно невозможным;

- если во время выполнения Работ стало очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, и Подрядчик (Изыскатель) не устранил Недостатки Работ в назначенный срок после получения требования об их устранении от Заказчика;

- если отступления в Работах от условий Контракта или иные недостатки Работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

В случае если до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик провел экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов (экспертной организации), решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик вправе принять только при условии, что по результатам экспертизы выполненных Работ в заключении эксперта (экспертной организации) будет подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта;]

[15.5.5. 	вследствие одностороннего отказа Подрядчика (Изыскателя) от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

- если нарушение Заказчиком своих обязанностей, предусмотренных Контрактом, препятствует исполнению Контракта Подрядчиком (Изыскателем), в том числе в случае, если просрочка исполнения Заказчиком обязанности или обязанностей, предусмотренных Контрактом, влечет просрочку исполнения Контракта Подрядчиком (Изыскателем)более чем на 10 (десять) процентов от общего срока выполнения Работ, предусмотренного настоящим Контрактом;

- при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение предусмотренных Контрактом обязанностей Заказчика, неисполнение которых препятствует исполнению Подрядчиком (Изыскателем) Контракта, не будет произведено в установленный Контрактом срок.]

- Незамедлительно после получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения Контракта, а также после прекращения Контракта по иным основаниям Подрядчик (Изыскатель) обязан:

- прекратить все Работы;

- в течение _____(______)_____с момента досрочного прекращения Контракта по требованию Заказчика передать результаты всех выполненных Работ и произвести сверку взаимных расчетов. Передача результатов всех выполненных Работ осуществляется по акту приема-передачи, в котором фиксируются:

[Вариант 1. Выполненные Работы с указанием процентного соотношения выполненных Работ, а также с описанием выполненных работ в соответствии с Программой выполнения инженерных изысканий до момента расторжения Контракта к общему объему Работ по Контракту];

[Вариант 2. Завершенные и незавершенные Этапы Работ с указанием процентного соотношения отдельных работ, выполненных в рамках соответствующего незавершенного Этапа Работ до момента расторжения Контракта, к общему объему Работ, а также с описанием выполненных работ по соответствующему Этапу Работ].

- для проверки выполненных до момента досрочного прекращения Контракта Работ и подписания акта приема-передачи, предусмотренного пунктом 15.6.2 Контракта, Заказчик организует экспертизу и приемку в порядке, предусмотренном Разделом 11 Контракта.

- При досрочном прекращении Контракта по причинам, не связанным с виновными действиями (бездействием) Подрядчика (Изыскателя), Заказчик оплачивает стоимость фактически выполненных Подрядчиком (Изыскателем) Работ, которая определяется исходя из процентного соотношения стоимости фактически выполненного надлежащим образом и принятого Заказчиком объема Работ к общей стоимости Работ по Контракту, за вычетом всех предусмотренных настоящим Контрактом и (или) законом штрафных санкций, удержаний и иных выплат.

- При досрочном прекращении Контракта в связи с виновными действиями (бездействием) Подрядчика (Изыскателя) и при условии, что Заказчик осуществил приемку выполненных работ, Заказчик обязан возместить Подрядчику (Изыскателю) только документально подтвержденные и реально понесенные Подрядчиком (Изыскателем) затраты на выполнение таких Работ до момента прекращения Контракта. В этом случае Подрядчик (Изыскатель) не вправе требовать от Заказчика оплатить Работы, их часть и (или) какие-либо отдельные действия, входившие в состав Работ, по рыночной цене либо цене Контракта. В случае перечисления Подрядчику (Изыскателю) предоплаты (аванса) при таком прекращении Контракта Подрядчик (Изыскатель) обязан вернуть Заказчику всю сумму предоплаты (аванса) за вычетом стоимости понесенных Подрядчиком (Изыскателем) затрат.

[В случае если при досрочном прекращении Контракта Подрядчик (Изыскатель) передает Заказчику работы, выполненные в рамках незавершенного Этапа Работ и при не достижении Подрядчиком (Изыскателем) Результата Этапа Работ, Заказчик оплачивает Подрядчику (Изыскателю) только документально подтвержденные затраты, понесенные Подрядчиком (Изыскателем) в ходе выполнения такого Этапа Работ до момента прекращения Контракта. В случае перечисления Подрядчику (Изыскателю) предоплаты (аванса) при таком прекращении Контракта Подрядчик (Изыскатель) обязан вернуть Заказчику всю сумму предоплаты (аванса) за вычетом причитающихся Подрядчику (Изыскателю) подтвержденных издержек за выполнение Этапа Работ, который не был завершен Подрядчиком (Изыскателем) и по которому не достигнут Результат Этапа Работ].

# 16. Конфиденциальность

- Если иное не предусмотрено Контрактом, Стороны обязуются, начиная с даты заключения и в течение ____ (_____)_____ после прекращения действия Контракта, соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения Работ (конфиденциальную информацию), без предварительного согласия другой Стороны не передавать, не открывать и не разглашать в общем или в частности конфиденциальную информацию каким-либо третьим лицам, в том числе исключить доступ к конфиденциальной информации третьих лиц или представителей Сторон, не уполномоченных работать с конфиденциальной информацией, за исключением случаев, когда раскрытие такой информации предусмотрено законодательством Российской Федерации.

- Условие пункта 16.1 Контракта не применяется по отношению к конфиденциальной информации, относительно которой раскрывающая Сторона докажет, что такая информация:

- имелась в распоряжении раскрывающей Стороны до даты заключения Контракта; или

- стала общедоступной или общераспространенной не в результате нарушения любой из Сторон условий Контракта; или

- раскрыта по распоряжению суда или в соответствии с применимым законодательством; или

- получена от сторонней организации или лица при отсутствии требования к конфиденциальности;

- была предоставлена сотруднику Стороны или её представителю в связи с исполнением Контракта;

- может быть раскрыта в соответствии с Контрактом без соблюдения режима конфиденциальности.

- Обязательства из настоящего раздела Контракта продолжают действовать после завершения выполнения Работ и прекращения Контракта.

- Для соблюдения конфиденциальности информации Стороны обязуются:

- не хранить конфиденциальную информацию с помощью электронных средств хранения информации, кроме случаев, когда такие электронные средства находятся под контролем исключительно одной из Сторон и к ним отсутствует доступ сторонних лиц;

- не копировать конфиденциальную информацию полностью или частично, если это не требуется в целях выполнения Работ;

- уведомить другую Сторону об обстоятельствах, связанных с владением или использованием конфиденциальной информации третьим лицом;

- предпринимать разумные меры, необходимые или желательные для обеспечения поддержания конфиденциальности и защиты конфиденциальной информации, а также для предотвращения доступа к ней или использования конфиденциальной информации третьими лицами.

- Подрядчик (Изыскатель) обязан не публиковать информацию или документы касательно Работ в средствах массовой информации без предварительного согласия Заказчика. Подрядчик (Изыскатель) обязан незамедлительно направлять Заказчику все запросы от средств массовой информации в отношении Работ.

- Заказчик вправе без получения согласия Подрядчика (Изыскателя) раскрыть конфиденциальную информацию своим кредиторам и страховщикам, сторонним лицам в целях обеспечения эксплуатации, ремонта или технического обслуживания Объекта, а также соответствующему органу власти, в ведомственном подчинении которого находится Заказчик.

- В случае нарушения Стороной обязательств, предусмотренных настоящим разделом Контракта, Сторона, в отношении которой допущено нарушение, независимо от возмещения убытков нарушившей Стороной вправе требовать пресечения соответствующих действий. Данное требование может быть предъявлено любой из Сторон также в случае возникновения реальной угрозы нарушения такого обязательства.

17. Оказание содействия Сторонами в ходе исполнения Контракта

17.1. Заказчик обязан оказывать содействие Подрядчику (Изыскателю) в выполнении его обязанностей, предусмотренных настоящим Контрактом.

17.2. Если при выполнении настоящего Контракта обнаруживаются препятствия к надлежащему его исполнению, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

17.3. Расходы Стороны, связанные с исполнением обязанностей, указанных в  пункте 17.2 настоящего Контракта, подлежат возмещению другой стороной в случаях, когда это предусмотрено настоящим Контрактом.

# 18. Порядок разрешения споров. Применимое право

18.1. Все споры или разногласия, возникающие из Контракта или в связи с ним, подлежат разрешению с соблюдением обязательного досудебного (претензионного) порядка.

18.2. Претензия оформляется в письменной форме и, если она связана с нарушением условий Контракта, должна содержать перечень допущенных при исполнении Контракта нарушений со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, стоимостную оценку ответственности, а также действия, которые должен совершить адресат претензии для устранения нарушений.

18.3. Срок ответа на направленную Стороной претензию составляет ____(_____) ________ со дня направления претензии по адресу другой Стороны, указанному в Контракте.

18.4. В случае возникновения у Подрядчика (Изыскателя) разногласий с Заказчиком по вопросам, связанным с определением объема, стоимости, качества выполненных им Работ, а также в случае несогласия с результатами экспертизы Заказчика при приемке результата Работ, результата Этапе Работ (если применимо), Подрядчик вправе инициировать проведение внесудебной независимой экспертизы.

18.5. Для целей проведения указанной экспертизы Подрядчик (Изыскатель) направляет Заказчику для согласования предложение о кандидатуре или кандидатурах экспертов (экспертных организаций) и вопросы, которые Подрядчик (Изыскатель) предлагает для разрешения при проведении экспертизы.

18.6. Заказчик обязан согласовать предложенную Подрядчиком кандидатуру (одну из предложенных кандидатур) эксперта (экспертных организаций) и вопросы, которые Подрядчик (Изыскатель) предлагает для разрешения при проведении экспертизы, а также вправе поставить дополнительные вопросы для экспертизы или направить отказ от согласования в течение _____(_____) ________ со дня получения предложения Подрядчика. В случае если Заказчик не направит отказ в течение срока, указанного в настоящем пункте Контракта, кандидатура эксперта (экспертной организации) считается согласованной Заказчиком. При этом, если Подрядчиком (Изыскателем) было предложено две и более кандидатур эксперта (экспертных организаций), то согласованной будет считаться любая кандидатура эксперта (экспертной организации) по выбору Подрядчика (Изыскателя) из указанных в его предложении.

18.7. Одновременно с направлением отказа от согласования кандидатуры эксперта (экспертной организации) Заказчик направляет Подрядчику (Изыскателю) для согласования своё предложение о кандидатуре или кандидатурах экспертов (экспертных организаций).

18.8. В случае если Сторонами достигнуто согласие по вопросу о выборе кандидатуры эксперта (экспертной организации), а также о вопросах для разрешения при проведении экспертизы, результаты такой экспертизы являются обязательными для Сторон Контракта.

18.9. Расходы, связанные с проведением независимой экспертизы, предусмотренной в настоящем разделе Контракта, оплачиваются в любом случае Подрядчиком (Изыскателем). При этом, если доводы Подрядчика (Изыскателя) будут подтверждены результатами такой экспертизы, последний вправе взыскать с Заказчика расходы на её проведение в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

18.10. Если Стороны не урегулировали спор, разногласия или претензию, вытекающие из Контракта или связанные с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности, в течение ____ (_____) ________ с момента направления первой претензии, то спор может быть передан на разрешение в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения Заказчика.

18.11. К Контракту подлежит применению материальное и процессуальное право Российской Федерации.

# 19. Уступка права требования по Контракту

19.1. Подрядчику (Изыскателю) запрещено уступать будущие требования к Заказчику, а также иные требования, если их уступка прямо не разрешена Контрактом.

19.2. Подрядчик (Изыскатель) вправе уступить третьему лицу (далее – "Новый кредитор") требование к Заказчику об оплате надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком Работ, срок оплаты по которому уже наступил (далее – "Существующее требование") в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с учетом условий Контракта.

19.3. Об уступке Существующего требования Подрядчик (Изыскатель) обязан незамедлительно письменно уведомить Заказчика с приложением заверенных Подрядчиком (Изыскателем) документов, удостоверяющих такую уступку. Если до надлежащего уведомления Заказчика о совершенной уступке произойдет полная или частичная оплата Подрядчику (Изыскателю) денежных средств во исполнение Существующего требования, которое он уступил, такое исполнение Контракта считается надлежащим и прекращает соответствующее обязательство Заказчика полностью либо в части.

19.4. В случае если после получения Заказчиком уведомления Подрядчика (Изыскателя) об уступке Существующего требования Заказчик выявит Недостатки Работ, которые не могли быть обнаружены Заказчиком при обычном способе приемки (скрытые недостатки Работ), Заказчик вправе предъявить Новому кредитору возражения против требований об оплате и потребовать от Подрядчика (Изыскателя) устранения таких Недостатков в порядке, предусмотренном Контрактом. В этом случае Подрядчик (Изыскатель) обязан по требованию Заказчика устранить выявленные Недостатки в порядке, предусмотренном Контрактом. Заказчик вправе не производить оплату Новому кредитору до момента устранения Подрядчиком (Изыскателем) таких Недостатков, либо предъявить Новому кредитору к зачету свои встречные денежные требования к Подрядчику (Изыскателю), если основания для таких требований возникли к моменту получения Заказчиком уведомления об уступке Существующего требования к Новому кредитору.

19.5. Подрядчику (Изыскателю) запрещено осуществлять уступку Существующего требования, если в соответствующий договор уступки не включено условие о запрете последующей уступки требования Новым кредитором другому лицу, а также условия о праве Заказчика на предъявление возражений против требований Нового кредитора и на предъявление встречных требований к зачету в случаях, предусмотренных пунктом 19.4 Контракта.

# 20. Прочие условия

20.1. Вся переписка, документация, а также переговоры по Контракту должны вестись на русском языке.

20.2. Любые уведомления, запросы, требования, согласия, согласования, ответы и иная корреспонденция, которые должны быть сделаны или переданы одной Стороной другой Стороне по Контракту, должны быть сделаны в письменной форме.

20.3. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Контрактом, любая корреспонденция, связанная с Контрактом, будет считаться надлежащим образом доставленной другой Стороне и получена ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под роспись, либо направлена другой Стороне письмом с объявленной ценностью с уведомлением о его вручении и описью вложения на адрес соответствующей Стороны (указанный в Контракте), или на другой адрес, о котором другая Сторона будет уведомлена заблаговременно.

20.4. Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:

    - Cторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;

    - несмотря на почтовое уведомление, Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя;

    - корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.

20.5. В случае изменения юридического статуса одной из Сторон, в том числе в результате инициирования процедуры ликвидации, реорганизации или банкротства, изменения ее местонахождения, иных контрактных данных (в том числе факса и электронной почты), наименования и (или) реквизитов счета, на который в соответствии с условиями Контракта должны производится платежи, она обязана в течение _____(_____)_____ с момента наступления каждого из таких событий уведомить об этом другую Сторону. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, несет все риски, связанные с таким бездействием, в том числе риски связанных с этим последствий неполучения в срок корреспонденции.

Подрядчик (Изыскатель) также обязан уведомлять Заказчика заблаговременного о любых будущих или незамедлительно о произошедших изменениях, касающихся допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, необходимого для исполнения Контракта, об аресте имущества Подрядчика (Изыскателя), а также об иных обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение обязанностей по Контракту.

20.6. Подрядчик (Изыскатель) подтверждает и заверяет, что на дату заключения Контракта:

    - у него имеется свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № ___, выданного___________________________________________________;

    - им соблюдены все требования к заключению Контракта, в том числе и то, что Контракт заключен от имени Подрядчика (Изыскателя) полномочным лицом;

    - для заключения Контракта им соблюдены корпоративные требования, предъявляемые применимым законодательством, а также учредительными документами Подрядчика (Изыскателя) к данному виду сделкам, если Подрядчик (Изыскатель) является юридическим лицом (организацией).

20.7. Заказчик полагается на сделанные в настоящем разделе Подрядчиком (Изыскателем) заверения как на имеющие для него существенное значение.

20.8. [Первый вариант: Контракт составлен на русском языке в простой письменной форме в ____ (_____) идентичных экземплярах, один экземпляр — для Заказчика и один экземпляр – для Подрядчика (Изыскателя).]

[Второй вариант: Контракт составлен на русском языке в простой письменной форме электронного документа].

20.9. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями, в том числе:

Приложение № 1 – Перечень исходных данных;

Приложение № 2 – Форма Задания на выполнение инженерных изысканий;

Приложение № 3 – Форма Программы выполнения инженерных изысканий;

Приложение № 4 – График выполнения Работ;

Приложение № 5 – Форма Акта приема-передачи Этапа Работ;

Приложение № 6 – Форма Акта приема-передачи Работ;

__________________________________________________.

20.10. ____________________________________________.

# 21. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

| Заказчик | Подрядчик (Изыскатель: |
| --- | --- |
| ______________________________ | ______________________________ |
| ИНН _________________________ | ИНН _________________________ |
| КПП _________________________ | КПП _________________________ |
| Адрес: ________________________ | Адрес: ________________________ |
| Реквизиты счета: _______________ | Реквизиты счета:________________ |
| _____________________________ (должность представителя) | _____________________________ (должность представителя) |
| ______________________________ (подпись, фамилия и инициалы представителя) | ______________________________ (подпись, фамилия и инициалы представителя) |
| "____" ______________ 20 ___ года | "____" _____________ 20 ___ года |

Приложение № 1
к государственному контракту 
___________________

ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

- Для инженерных изысканий _____________________________:

- __________________________________________________.

- __________________________________________________.

| Заказчик | Подрядчик (Изыскатель): |
| --- | --- |
| ____________________________ | ____________________________ |
| ИНН _______________ | ИНН _______________ |
| КПП _______________ | КПП _______________ |
| ________________________________ (должность представителя) | _________________________________ (должность представителя) |
| ________________________________ (подпись, фамилия и инициалы представителя) | _________________________________ (подпись, фамилия и инициалы представителя) |
| "____" _________________ 20 ___ года | "____" _________________ 20 ___ года |

Приложение № 2
к государственному контракту 
___________________

УТВЕРЖДАЮ: Заказчик

____________________________ (наименование)

____________________________ (должность представителя)

____________________________ (подпись, фамилия и инициалы представителя)

"____" ____________ 20 ___ года

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий

| № п/п | Перечень сведений и данных | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование и вид объекта |  |
|  | Идентификационные сведения об объекте (функциональное назначение, уровень ответственности зданий и сооружений) |  |
|  | Вид строительства (новое строительство, реконструкция, консервация, снос (демонтаж) |  |
|  | Сведения об этапе работ, сроках проектирования, строительства и эксплуатации объекта |  |
|  | Данные о местоположении и границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) строительства |  |
|  | Предварительная характеристика ожидаемых воздействий объектов строительства на природную среду с указанием пределов этих воздействий в пространстве и во времени (для особо опасных объектов) |  |
|  | Сведения и данные о проектируемых объектах, габариты зданий и сооружений |  |
|  | Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий |  |
|  | Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания |  |
|  | Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях |  |
|  | Дополнительные требования к производству отдельных видов инженерных изысканий, включая отраслевую специфику проектируемого сооружения |  |
|  | Требования оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий территории изысканий |  |
|  | Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки, порядок представления изыскательской продукции и форматы материалов в электронном виде); |  |
|  | Наименование и местонахождение застройщика, фамилия, инициалы и номер телефона (факса), электронный адрес ответственного представителя |  |

СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик (Изыскатель):

____________________________ (наименование)

_________________________________ (должность представителя)

__________________________________ (подпись, фамилия и инициалы представителя)

"____" _________________ 20 ___ года

Приложение № 3
к государственному контракту 
___________________

ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

| № п/п | Наименование раздела Программы | Содержание раздела Программы |
| --- | --- | --- |
|  | Общие сведения - наименование, местоположение, идентификационные сведения об объекте; границы изысканий, цели и задачи инженерных изысканий; краткая характеристика природных и техногенных условий района; сведения о застройщике и исполнителе работ |  |
|  | Оценка изученности территории - описание исходных материалов и данных, представленных застройщиком; результаты анализа степени изученности природных условий; оценка возможности использования ранее выполненных инженерных изысканий с учетом срока их давности и репрезентативности; сведения о материалах и данных, дополнительно приобретаемых (получаемых) исполнителем. |  |
|  | Краткая физико-географическая характеристика района работ - краткая характеристика природных и техногенных условий района работ, влияющих на организацию и выполнение инженерных изысканий. |  |
|  | Состав и виды работ, организация их выполнения - обоснование состава и объемов работ, методы и технологии их выполнения, применяемые приборы и оборудование, включая программное обеспечение; последовательность выполнения видов работ; сведения о метрологическом обеспечении средств измерений; организация выполнения полевых и камеральных работ и др. |  |
|  | Особые условия (при необходимости) - обоснование применения нестандартизированных технологий (методов), необходимости выполнения научно-исследовательских работ, научного сопровождения инженерных изысканий и др. |  |
|  | Контроль качества и приемка работ - виды и методы работ по контролю качества; оформление результатов полевого и (или) камерального контроля и приемки работ. |  |
|  | Используемые нормативные документы - перечень нормативных технических документов, обосновывающих методы выполнения работ. |  |
|  | Требования по охране труда и технике безопасности при проведении работ. |  |
|  | Представляемые отчетные материалы и сроки их представления |  |
|  | Приложения к программе выполнения инженерных изысканий содержат: копия задания, перечень нормативно-технических документов или их частей, обосновывающих методы выполнения работ, копии документов, определенных законодательством Российской Федерации ее субъектов, требуемых для выполнения инженерных изысканий, и графические приложения для планирования и организации производства работ и др. |  |

| Подрядчик (Изыскатель): ______________________________ | Заказчик: _________________________________ |
| --- | --- |
| Заказчик | Подрядчик (Изыскатель): |
| ____________________________ | ____________________________ |
| ИНН _______________ | ИНН _______________ |
| КПП _______________ | КПП _______________ |
| _________________________________ (должность представителя) | _________________________________ (должность представителя) |
| _________________________________ (подпись, фамилия и инициалы представителя) | __________________________________ (подпись, фамилия и инициалы представителя) |
| "____" ______________ 20 ___ года | "____" _________________ 20 ___ года |

Приложение № 4
к государственному контракту 
___________________

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| п/п № | [Наименование и стоимость Этапа Работ] | [Срок выполнения Этапа Работ] | Наименования видов Работ | Срок выполнения отдельного вида Работ | [Результат Этапа Работ] | Результат выполнения отдельного вида Работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

| Подрядчик (Изыскатель): ______________________________ | Заказчик: _________________________________ |
| --- | --- |
| Заказчик | Подрядчик (Изыскатель): |
| ____________________________ | ____________________________ |
| ИНН _______________ | ИНН _______________ |
| КПП _______________ | КПП _______________ |
| _________________________________ (должность представителя) | _________________________________ (должность представителя) |
| _________________________________ (подпись, фамилия и инициалы представителя) | __________________________________ (подпись, фамилия и инициалы представителя) |
| "____" ______________ 20 ___ года | "____" _________________ 20 ___ года |

Приложение № 5
к государственному контракту 
___________________

ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ЭТАПА РАБОТ

"____" _________ 20__ года                    		                    ______________

___________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________, действующего на основании ___________, с одной стороны и ___________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик (Изыскатель)", в лице ___________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый по отдельности — "Сторона", при исполнении государственного контракта от "___"____20__года № ___ (далее — "Контракт"), подписали настоящий Акт о нижеследующем:

- Подрядчик (Изыскатель) по состоянию на "____" ___________ 20__ года сдал Заказчику _____________, изготовленные по Контракту в объемах, приведенных ниже:

| № п.п. | Наименование работ | Выполненные Работы (этап выполнения Работ) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |

- В целях приемки этапа Работ Подрядчиком (Изыскателем) представлены документы согласно Приложению № 1 к настоящему акту.

Комплект представленных Подрядчиком (Изыскателем) документов [Первый вариант: соответствует] [Второй вариант: не соответствует] условиям Контракта, требованиям Задания на выполнение инженерных изысканий и Программы выполнения инженерных изысканий.

- Предъявленный к приемке этап Работ [Первый вариант: соответствует] [Второй вариант: не соответствует]условиям Контракта, требованиям Задания на выполнение инженерных изысканий, Программы выполнения инженерных изысканий.

- Перечень недостатков этапа Работ приведен в Приложении № 2 (Дефектная ведомость) к настоящему акту.

Приложения:

- Приложение № 1 "Перечень документов, представленных в целях приемки этапа Работ";

- Приложение № 2 "Дефектная ведомость".

| Заказчик | Подрядчик (Изыскатель): |
| --- | --- |
| ____________________________ | ____________________________ |
| ИНН _______________ | ИНН _______________ |
| КПП _______________ | КПП _______________ |
| ________________________________ (должность представителя) | ________________________________ (должность представителя) |
| ________________________________ (подпись, фамилия и инициалы представителя) | ________________________________ (подпись, фамилия и инициалы представителя) |
| "____" ________________ 20 ___ года | "____" ______________ 20 ___ года |

Приложение № 6
к государственному контракту 
___________________

ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

"____" _________ 20__ года                    		                    ______________

___________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________, действующего на основании ___________, с одной стороны и ___________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик (Изыскатель)", в лице ___________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый по отдельности — "Сторона", при исполнении государственного контракта от "___"____20__года № ___ (далее — "Контракт"), подписали настоящий Акт о нижеследующем:

- Подрядчик (Изыскатель) по состоянию на "____" ___________ 20__ года передал Заказчику Результат Работ.

- В целях приемки Результата Работ Подрядчиком (Изыскателем) представлены документы согласно Приложению № 1 к настоящему акту.

Комплект представленных Подрядчиком (Изыскателем) документов [Первый вариант: соответствует] [Второй вариант: не соответствует] условиям Контракта, требованиям Задания на выполнение инженерных изысканий, и Программы выполнения инженерных изысканий.

- Предъявленный к приемке Результат Работ [Первый вариант: соответствует] [Второй вариант: не соответствует]условиям Контракта и требованиям Задания на выполнение инженерных изысканий, Программы выполнения инженерных изысканий.

Приложения:

- Приложение № 1 "Перечень документов, представленных в целях приемки этапа Работ".

| Заказчик | Подрядчик (Изыскатель): |
| --- | --- |
| ____________________________ | ____________________________ |
| ИНН _______________ | ИНН _______________ |
| КПП _______________ | КПП _______________ |
| _________________________________ (должность представителя) | ________________________________ (должность представителя) |
| _________________________________ (подпись, фамилия и инициалы представителя) | ________________________________ (подпись, фамилия и инициалы представителя) |
| "____" _________________ 20 ___ года | "____" ________________ 20 ___ года |

# Footnotes

Здесь и далее в квадратных скобках курсивом приведены варианты формулировок условий переменной части Контракта. Один из вариантов указывается в конкретном Контракте с учетом целей закупки и примечаний, приведенных в соответствующих сносках. Здесь: первый вариант включается в Контракт, если закупку осуществляет государственный заказчик.

Включается в Контракт, если закупку осуществляет муниципальный заказчик.

Указывается номер Контракта.

Указывается дата заключения Контракта.

Указывается наименование населенного пункта, в котором заключается Контракт.

Указывается наименование Заказчика.

Указывается наименование публично-правового образования, от имени которого действует Заказчик.

Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность (при наличии).

Указываются реквизиты документа (его наименование, дата и номер).

Указывается полное наименование Подрядчика (Изыскателя) если Подрядчиком (Изыскателем) выступает организация, или фамилия, имя и отчество (при наличии) Подрядчика (Изыскателя), если Подрядчиком (Изыскателем) выступает индивидуальный предприниматель (с указанием на то, что он является индивидуальным предпринимателем).

Указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность (при наличии).

Указываются реквизиты документа (его наименование, дата и номер).

Указывается наименование способа определения Подрядчика (Изыскателя) вместе с реквизитами документа (его наименованием, датой и номером), на основании которого определен Подрядчик (Изыскатель), или, если Контракт заключается с единственным подрядчиком, указывается ссылка на норму законодательства, дозволяющую заключать Контракт с единственным подрядчиком.

Указывается идентификационный код закупки.

Указывается полное наименование объекта, для строительства которого осуществляются инженерные изыскания, и его краткие характеристики.

Указываются краткие сведения о земельном участке, на котором планируется строительство Объекта: адрес, площадь, кадастровый номер, данные о правах Заказчика на земельный участок

Включается в Контракт, если Контрактом предусмотрено поэтапное выполнение Работ.

Указывается место выполнения Работ (наименование населенного пункта и адрес Земельного участка). Данное условие обязательно указывается в Контракте, если оно указано в извещении о проведении закупки.

Указывается в случае если по условиям документации на закупку и Контракта обязанность по разработке Задания на выполнение инженерных изыскпний возложена на Подрядчика (Изыскателя).

Здесь и далее в тексте Контракта, где встречаются алогичные положения о сроках, требующие заполнения, необходимо цифрами и прописью (в скобках) указать устанавливаемый Заказчиком срок, а также период времени, которым Заказчик определил течение этого срока (день, неделя, месяц и т.п.).

Указывается срок, по истечении которого выполнение Инженерных изысканий будет невозможным в связи с невозможностью продления срока действия Контракта, обусловленной требованиям действующего законодательства о контрактной системе

Указывается в случае если по условиям документации на закупку и Контракта обязанность по сбору Исходных данных, в том числе с выездом на Земельный участок, в целях разработки Задания  возложена на Подрядчика (Изыскателя).

Здесь и далее в тексте Контракта, где встречаются алогичные положения о сроках, требующие заполнения, необходимо цифрами и прописью (в скобках) указать устанавливаемый Заказчиком срок, а также период времени, которым Заказчик определил течение этого срока (день, неделя, месяц и т.п.). При этом наиболее оптимальным является исчисление срока в календарных днях.

Указывается в Контракте в случае, если обязанность по подготовке Задания на проектирование возложена на Заказчика.

Указывается срок, по истечении которого выполнение Инженерных изысканий будет невозможным в связи с невозможностью продления срока действия Контракта, обусловленной требованиям действующего законодательства о контрактной системе

Включается в Контракт, если обязанность по подготовке Задания на выполнение инженерных изысканий возложена на Подрядчика (Изыскателя).

Данный пункт устанавливается в случае, если в соответствии с документами о закупке Подрядчик (Исполнитель) обязан обеспечить привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций к выполнению Работ.

Указывается количество экземпляров на бумажном и электронном носителе

Указывается формат документа.

Цифрами и (в скобках) прописью указывается цена Контракта, а также валюта обязательства на основании предложения (заявки) Подрядчика (Изыскателя).

Цифрами и (в скобках) прописью указывается размер ставки налога. В случае если Подрядчик (Изыскатель) не является плательщиком НДС или освобожден от исполнения обязанности плательщика НДС, в соответствующих графах ставится прочерк с указанием "НДС не облагается на основании________" со ссылкой на нормативный правовой акт, предусматривающий освобождение от уплаты НДС, или документ налогового органа о возможности применения Подрядчиком (Изыскателем) упрощенной системы налогообложения.

Включается в Контракт, если Заказчик номинировал цену Контракта в российских рублях.

Включается в Контракт, если Заказчик номинировал цену Контракта в иностранной валюте.

Указывается наименование иностранной валюты, в которой номинирована цена Контракта.

Указывается момент, на который определяется курс иностранной валюты.

Указывается наименование иностранной валюты, в которой номинирована цена Контракта.

Указывается источник финансирования, указанный в извещении об осуществлении закупки.

Включается в Контракт, если Контракт не предусматривает условия о банковском сопровождении и специальном порядке авансирования, установленном Правительством Российской Федерации.

Включается в Контракт, если Контракт не предусматривает условия о банковском сопровождении Контракта, но содержит условия о специальном порядке авансирования контрактов в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации.

Указываются реквизиты счета органа Федерального казначейства.

Включается в Контракт, если Контракт предусматривает условия о банковском сопровождении Контракта.

Включается в Контракт при наличии оснований, предусмотренных нормативными правовыми актами, для осуществления казначейского сопровождения Контракта.

Включается в Контракт, если Заказчик избрал единовременный способ оплаты Работ.

Включается в Контракт, если Заказчик избрал способ оплаты Работ с авансированием.

Включается в Контракт, если Заказчик избрал поэтапный способ оплаты Работ без авансирования.

Включается в Контракт, если Заказчик избрал поэтапный способ оплаты Работ с авансированием.

Включается в Контракт, если Заказчик избрал способ оплаты Работ в соответствии с графиком оплаты.

Данный пункт включается в текст контракта в случае, если Заказчик избрал третий, четвертый или пятый способ оплаты работ по Контракту (пункт 6.12 настоящего Контракта)

Включается в Контракт, если банковское сопровождение Контракта не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации или актами органов местного самоуправления.

Включается в Контракт, если привлечение банка для осуществления банковского сопровождение Контракта должно осуществляться Подрядчиком (Изыскателем) в целях проведения мониторинга расчетов в рамках исполнения Контракта в случаях, определенных Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом власти субъекта Российской Федерации, местной администрации.

Включается в Контракт, если привлечение банка для осуществления банковского сопровождение Контракта должно осуществляться Заказчиком в целях проведения мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта в случаях, определенных Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом власти субъекта Российской Федерации, местной администрации.

Указываются сведения о банке.

Включается в Контракт, если привлечение банка для осуществления банковского сопровождения Контракта должно осуществляться Подрядчиком (Изыскателем) в целях расширенного банковского сопровождения Контракта в случаях, определенных Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом власти субъекта Российской Федерации, местной администрации.

Указывается условие об обеспечении банком (в том числе с привлечением третьих лиц) хотя бы одного из действий для оказания дополнительных услуг в целях расширенного банковского сопровождения Контракта из числа действий, предусмотренных Правительством Российской Федерации.

Включается в Контракт, если привлечение банка для осуществления банковского сопровождения Контракта должно осуществляться Заказчиком в целях расширенного банковского сопровождения Контракта в случаях, определенных Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом власти субъекта Российской Федерации, местной администрации.

Указываются сведения о банке.

Указывается условие об обеспечении банком (в том числе с привлечением третьих лиц) хотя бы одного из действий для оказания дополнительных услуг в целях расширенного банковского сопровождения Контракта из числа действий, предусмотренных Правительством Российской Федерации.

Включается в Контракт при наличии оснований, предусмотренных нормативными правовыми актами, осуществления казначейского сопровождения Контракта.

Указываются реквизиты счета органа Федерального казначейства.

Включается в Контракт, если условиями Контракта предусмотрена единовременная передача результата Работ Заказчику.

Здесь и далее в аналогичных положениях о сроках, требующих заполнения, цифрами и прописью указывается устанавливаемый Заказчиком срок, а также период времени, которым Заказчик определил течение этого срока (в днях, неделях, месяцах и т.д. в соответствии со ст. 190 ГК РФ) либо указывается срок, определяемый Заказчиком календарной датой, событием, которое должно неизбежно наступить, или истечением периода времени, в соответствии с документацией о проведении закупки.

Включается в Контракт если Контрактом предусмотрена поэтапная передача результата Работ.

Включается в Контракт, исходя из потребностей Заказчика, за исключением случаев, когда обязательное включение графика выполнения работ предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Включается в Контракт, если условиями Контракта предусмотрена единовременная передача результата Работ Заказчику

Включается в Контракт если Контрактом предусмотрена поэтапная передача результата Работ.

Данный пункт включается в Контракт если Контрактом предусмотрена поэтапная передача результата Работ.

Включается в Контракт в случае, если привлечение Субподрячиков не является обязанностью Подрядчика в соответствии с документацией о закупке и не подлежит согласованию с Заказчиком.

Включается в Контракт в случае, если привлечение Субподрячиков не является обязанностью Подрядчика в соответствии с документацией о закупке и подлежит согласованию с Заказчиком.

Цифрами и (в скобках) прописью указывается доля в процентах от цены Контракта.

Включается в Контракт, если в извещении об осуществлении закупки установлено требование о привлечении в качестве субподрядчиков субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Включается в Контракт, если начальная (максимальная) цена Контракта превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации.

Цифрами и (в скобках) прописью указывается количество необходимых экземпляров, устанавливаемое Заказчиком самостоятельно.

Цифрами и (в скобках) прописью указывается число, устанавливаемое Заказчиком самостоятельно.

Заказчик указывает Первый вариант или Второй вариант, исходя из своих потребностей.

Здесь и далее в аналогичных положениях Контракта, требующих заполнения, указывается количество экземпляров.

Указывается формат документа.

Включается в Контракт, если Контрактом предусмотрено поэтапное выполнение Работ.

Включается в Контракт, если начальная (максимальная) цена Контракта превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации.

Указывается процент от стоимости работ, уплачиваемый в качестве штрафа за каждое нарушение

Включается в Контракт по усмотрению Заказчика в случаях, когда Заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта в соответствии нормативных правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации.

Включается в Контракт, если требование обеспечения исполнения Контракта является обязательным в соответствии с нормативных правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации, или по решению Заказчика в случаях, когда установление данного требования является правом Заказчика в соответствии с нормативных правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации.

Цифрами и (в скобках) прописью указывается сумма обеспечения Контракта.

Цифрами и (в скобках) прописью указывается доля в процентах.

Указывается способ обеспечения исполнения Контракта, который был определен Подрядчиком (Изыскателем) до заключения Контракта из числа предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Если в качестве исполнения обеспечения обязательств предоставлена банковская гарантия, также указывается дата ее выдачи, номер, наименование банка, который выдал гарантию, и реквизиты его лицензии на осуществление банковских операций. Если в качестве исполнения обеспечения обязательств Подрядчик (Изыскатель) внес денежные средства на счет Заказчика, указываются реквизиты этого счета, а также дата и номер платежного поручения, которым подтверждается факт внесения Подрядчиком (Изыскателем) денежных средств в обеспечение исполнения Контракта.

Указывается срок действия обеспечения Контракта путем указания на календарную дату, до которой действует обеспечение, или периода времени, в течение которого действует обеспечение.

Указывается в случае, если источником финансирования работ по Контракту являются средства федерального бюджета или средства федеральных государственных бюджетных учреждений.

Указывается в случае, если источником финансирования работ по Контракту являются средства регионального бюджета или средства государственных бюджетных учреждений субъекта Российской Федерации.

Указывается в случае, если источником финансирования работ по Контракту являются средства местного бюджета или средства муниципальных бюджетных учреждений

Указывается в случае, если источником финансирования работ по Контракту являются средства федерального бюджета или средства федеральных государственных бюджетных учреждений.

Указывается в случае, если источником финансирования работ по Контракту являются средства регионального бюджета или средства государственных бюджетных учреждений субъекта Российской Федерации.

Указывается в случае, если источником финансирования работ по Контракту являются средства местного бюджета или средства муниципальных бюджетных учреждений

Указывается в случае, если источником финансирования работ по Контракту являются средства федерального бюджета или средства федеральных государственных бюджетных учреждений.

Указывается в случае, если источником финансирования работ по Контракту являются средства регионального бюджета или средства государственных бюджетных учреждений субъекта Российской Федерации.

Указывается в случае, если источником финансирования работ по Контракту являются средства местного бюджета или средства муниципальных бюджетных учреждений

Указывается в случае, если источником финансирования работ по Контракту являются средства федерального бюджета или средства федеральных государственных бюджетных учреждений.

Указывается в случае, если источником финансирования работ по Контракту являются средства регионального бюджета или средства государственных бюджетных учреждений субъекта Российской Федерации.

Указывается в случае, если источником финансирования работ по Контракту являются средства местного бюджета или средства муниципальных бюджетных учреждений

Указывается в случае, если источником финансирования работ по Контракту являются средства федерального бюджета или средства федеральных государственных бюджетных учреждений.

Указывается в случае, если источником финансирования работ по Контракту являются средства регионального бюджета или средства государственных бюджетных учреждений субъекта Российской Федерации.

Указывается в случае, если источником финансирования работ по Контракту являются средства местного бюджета или средства муниципальных бюджетных учреждений

Включается в Контракт, если в документации о закупке не была предусмотрена возможность изменения существенных условий Контракта.

Включается в Контракт, если возможность изменения существенных условий Контракта была предусмотрена документацией о закупке.

Указывается календарная дата, период времени после определенного Сторонами события или событие, с наступлением которого Контракт перестает действовать. Если данную дату определить невозможно, то указывается, что Контракт действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Если размещение заказа осуществлялось путем запроса котировок, вместо слов "документацией о закупке" указываются слова "извещением о запросе котировок".

Включается в Контракт по усмотрению Заказчика, за исключением случая, когда Контрактом предусмотрено его банковское сопровождение.

Включается в Контракт, если Контрактом предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Включается в Контракт, если Контрактом не предусмотрено поэтапное выполнение Работ.

Включается в Контракт, если Контрактом предусмотрено поэтапное выполнение Работ.

Включается в Контракт, если Контрактом предусмотрено поэтапное выполнение Работ.

Указываются наименование организации и дата выдачи свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Включается в Контракт, если он в соответствии с законодательством заключается в письменной форме.

Цифрами и (в скобках) прописью указывается количество необходимых экземпляров.

Включается в Контракт, если он в соответствии с законодательством заключается в форме электронного документа.

Формы Приложений к Контракту являются примерными и носят рекомендательный характер.

Указываются иные приложения к Контракту при их наличии и необходимости (в том числе, проект договора о банковском сопровождении, если в Контракт предусматривает условия о банковском сопровождении, согласно которым соответствующий банк привлекает Заказчик).

Указываются дополнительные условия исполнения Контракта, предусмотренные в соответствующем решении Правительства Российской Федерации в отношении конкретной закупки. Если Правительство Российской Федерации не приняло такое решение, пункт 19.10 исключается из Контракта.

Указывается дата заключения Контракта и его номер.

Указываются необходимые данные (сведения) и исходно-разрешительные документы, установленные законодательными и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в том числе техническими и градостроительными регламентами

Заказчик самостоятельно или по согласованию с Подрядчиком (Изыскателем) выбирает виды работ, исходя из Перечня видов инженерных изысканий, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 года №20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства», требований Заказчика, вида и назначения Объекта, а также условий территории, на которой планируется строительство Объекта.

Указывается дата заключения Контракта и его номер.

Данный перечень не является закрытым и подлежит дополнению сведениями и данными в зависимости от вида инженерных изысканий и цели их проведения согласно положениям нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации.

Указывается дата заключения Контракта и его номер.

Данный перечень разделов и требований к содержанию программы выполнения инженерных изысканий не является исчерпывающим и подлежит дополнению в зависимости от вида инженерных изысканий и цели их проведения согласно положениям нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации.

Указывается дата заключения Контракта и его номер.

Условие указывается в случае, если Контрактом предусмотрено поэтапное выполнение Работ.

Условие указывается в случае, если Контрактом предусмотрено поэтапное выполнение Работ.

Условие указывается в случае, если Контрактом предусмотрено поэтапное выполнение Работ.

Указывается дата заключения Контракта и его номер.

Указывается наименование населенного пункта, в котором заключается Контракт.

Указывается дата осуществления сдачи-приемки.

Указываются вид и Этап Работ.

Первый вариант или Второй вариант выбирается Заказчиком в зависимости от фактических обстоятельств приемки Работ.

Первый вариант или Второй вариант выбирается Заказчиком в зависимости от фактических обстоятельств приемки Работ.

Указывается дата заключения Контракта и его номер.

Указывается наименование населенного пункта, в котором заключается Контракт.

Указывается дата осуществления сдачи-приемки Результата Работ.

Первый вариант или Второй вариант выбирается Заказчиком в зависимости от фактических обстоятельств приемки Работ.

Первый вариант или Второй вариант выбирается Заказчиком в зависимости от фактических обстоятельств приемки Работ.