**Отчёт о реализации мероприятий программы**

**«Комплексное развитие Инзенского района» Ульяновской области**

**за 2022 год**

В настоящее время на территории Инзенского района Ульяновской области с целью создания условий для устойчивого развития экономики  
и социальной сферы, повышения благосостояния населения реализуется Программа «Комплексное развитие Инзенского района Ульяновской области», разработанная Министерством экономического развития  
и промышленности Ульяновской области на период 2021-2025 годы (утверждена распоряжением Правительства Ульяновской области   
№112-пр от 10.03.2021). Одним из стимулирующих факторов разработки Программы стало присвоение Инзенскому городскому поселению   
в 2020 году статуса территории опережающего социально-экономического развития «Инза».

Программой предусмотрено к реализацию 220 мероприятий и проектов по 12 направлениям развития экономики и социальной сферы на общую сумму **2,8 млрд руб**. Все мероприятия Программы взаимоувязаны  
с документами стратегического планирования регионального уровня  
и синхронизированы с Государственными программами Ульяновской области.

В 2022 году Программой запланировано к реализации 94 мероприятия с объёмом финансирования **963,9 млн руб**.

Результаты реализации Программы «Комплексное развитие Инзенского района Ульяновской области» за 2022 год представлены в таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование направления программы** | **Количество целевых показателей** | | | **Количество мероприятий** | | | **Освоено бюджетных средств, млн руб.** | | | |
| **Выполнено**  /запланировано | % исполнения от запланированных | | **Выполнено**  (запланировано) | % исполнения от запланированных | | **Освоено**  /(запланировано) | | % исполнения от запланированных | |
| 1. | Показатели экономического и финансового потенциала занятости населения | **23** / (29) | 79,3% | | **10 /** (12) | 83,3% | | **9,0** /  (350,01) | | 2,6% | |
| 2. | Демографические показатели и показатели рынка труда | **5** / (9) | 55,6% | | Данное направление отдельно не выделено | | | | | | |
| 3. | Показатели развития сферы культуры | **5 /** (7) | 71,4% | | **2**/ (5) | | 40% | | **8,57** /  (15,6878) | | 54,6% |
| 4. | Показатели развития городской среды и благоустройства | **3** / (4) | 75,0% | | **3** / (7) | | 42,9% | | **69,385** /  (23,99844) | | 289% |
| 5. | Показатели развития образования | **11** / (13) | 84,6% | | **18** / (20) | | 90% | | **37,04197** /  (94,26177) | | 39,3% |
| 6. | Показатели развития здравоохранения | **4**/ (7) | 57,1% | | **1** / (2) | | 50% | | **12** /  (13,3) | | - |
| 7. | Показатели развития отрасли транспорта и транспортной инфраструктуры | **4**/ (8) | 50% | | **8**/ (17) | | 47,1% | | **103,412** /  (205,88) | | 49,5% |
| 8. | Показатели развития коммунальной инфраструктуры и жилищного хозяйства | **4/** (8) | 50% | | **2** / (10) | | 20% | | **67,163** /  (162,8716) | | 41,2% |
| 9. | Показатели развития физической культуры и спорта | **1**/ (1) | 100% | | **0** / (4) | | 0% | | **0**/  (5,77) | | 0% |
| 10. | Показатели экологической обстановки и природосбережения | **2** / (2) | 100% | | **3** / (3) | | 100% | | **371,36** /  (20,0) | | 1856,8% |
| 11. | Показатели развития сельского хозяйства | **11**/ (13) | 84,6% | | **4** / (4) | | 100% | | **12,68** /  (3,95) | | 321% |
| 12. | Показатели развития сферы туризма | **2/**  (4) | 50% | | **1**/ (4) | | 25% | | **0/**  (55,2) | | 0% |
| 13. | Направление «Безопасный город» | Целевой показатель  по данному направлению не выделен | | | **3**/ (6) | | 50% | | **0/ (0,3)** | | 0% |
| **Итого по Программе:** | | **75** / (105) | | **71,4%** | **55** / (94) | | **58,5%** | | **690,611** /  (963,97) | | **71,6%** |

В ходе реализации мероприятий Программы «Комплексное развитие Инзенского района Ульяновской области» за 2022 год достигнуты следующие результаты:

Выполнение целевых показателей составило 71,4**%.** Из 105-и целевых показателей, характеризующих ожидаемые результаты Программы в 2022 году в сравнении с базовым значением (2019 года) выполнено - 75 показателей, не выполнено – 30.

Выполнение мероприятий Программы за 2022 год составило **­58,5%**. Запланировано к реализации 94 мероприятия, из которых  
реализовано 55.

По итогам реализации Программы фактически освоено   
**690,611 млн. руб**., что составило **71,6%** от запланированного объёма  
на 2022 год.

Результаты Программы, достигнутые в 2022 году по каждому направлению социально-экономического развития Инзенского района Ульяновской области, следующие.

***Направление 1. «Повышение инвестиционной привлекательности  
и улучшение благоприятного делового климата муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области»***

В целях создания новых рабочих мест, привлечения инвестиций  
в развитие Инзенского района, а также диверсификации структуры экономики моногорода Инза и создания новых условий ведения бизнеса  
на территории моногорода Инза и Инзенского района в 2022 году предусмотрено к реализации 12 мероприятий на сумму **350,01 млн руб**.

Реализовано 10 мероприятий с объёмом фактически произведенных затрат в размере **9 млн руб**. на создание объектов инженерной и транспортной инфраструктур индустриального парка Инза.

В целях повышения инвестиционной привлекательности и улучшения благоприятного делового климата в Инзенском районе реализованы следующие мероприятия:

ежеквартально проводится актуализация раздела «Инвестиции» на официальном сайте Администрации МО «Инзенский район»;

осуществлён учёт и актуализация реестра инвестиционных проектов, реализующихся на территории муниципального образования  
«Инзенский район» Ульяновской области;

актуализирован инвестиционный паспорт муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области;

произведено обновление инвестиционного паспорта муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области;

проведено 13 образовательных мероприятий: 6 образовательных семинаров для действующих предпринимателей, 7 образовательных семинаров для граждан, желающих стать предпринимателями;

проведено четыре Недели предпринимательских инициатив, по итогу которых сформированные и отправлены в Корпорацию развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области инициативы, касающиеся изменения налогового законодательства;

делегация от Инзенского района приняла участие Форуме деловых женщин, со своей продукцией под маркой «Вкусный домик» в выставке принимала участие ИП Куприянова Е.В. Так же делегация приняла участие в традиционном форуме «Сделано в Ульяновской области», где ИП Куприянова Е.В. представлена натуральная продукция под маркой "Вкусный домик", а ООО "Силекс Агро" представлен новый вид органоминеральных удобрений. Стоимость затрат 0,01 млн.руб.

С целью привлечения резидентов ТОСЭР Инза сформированы три паспорта инвестиционных площадок, расположенных на территории Инзенского района для предложения потенциальным инвесторам: земельный участок вблизи озера Юлово площадью 6,5 га; производственное здание в г.Инза ул.Малиновского д.42 площадью 400 кв.м; здание бывшего ресторана «Рассвет» в г.Инза площадью 1130 кв.м;

оформлены льготные кредитные займы: ИП Джабраилова А.Д. оформила 1,7 млн рублей под 7 % на оборотные цели; ИП Евенко О.О. оформила 1 млн рублей под 10 % на приобретение кормов;

проведены заседания проектной команды по развитию ТОСЭР «Инза», заседания Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Инзенском районе;

Наряду с этим,не выполнено 2 мероприятия, запланированные  
в рамках диверсификации структуры экономики моногорода Инза на общую сумму 350,0 млн руб., в том числе:

1. «Создание индустриального парка «Инза», объём финансирования 200,0 млн руб. В 2022 году осуществлена передача трёх земельных участков под строительство первого производственного комплекса и асфальтированной дороги к этому корпусу в пользование  
   АО «Корпорация развития Ульяновской области» Изготовлена проектно-сметная документация на сумму 9 млн рублей.
2. «Создание первой очереди частного индустриального парка (производственного корпуса) на территории индустриального парка «Инза», объём финансирования 150,0 млн руб. Частный инвестор отказался от реализации проекта***.***

***Направление 2. «Развитие культуры»***

В целях создания условий для сохранения культурных традиций населения, проживающих в г. Инзе и Инзенском районе, развития творческого потенциала деятелей культуры и творческих коллективов, поддержки молодых дарований в 2022 году предусмотрено к реализации  
5 мероприятий на сумму **15,69 млн руб**. Реализовано  
2 мероприятия, реализация 4 мероприятий перенесена на 2023-2024 годы. Освоено в 2022 году **8,57** **млн руб**.

Реализованы следующие мероприятия:

1. «Капитальный ремонт районного Центра творчества и досуга  
   (г. Инза, ул.Парковая, д. 8)». В полном объёме выполнены работы по ремонту системы отопления, кровли, крыльца, отмостков на сумму **7,032 млн руб.;**
2. «Ремонт фасада кинотеатра «Заря» - филиал МБУК «ГДК «Заря» (г. Инза, ул. Тухачевского, д. 18) . В полном объёме выполнен ремонт фасада здания на общую сумму **1,568 млн руб.**

***Направление 3. «Развитие городской среды и благоустройство»*** В целях улучшения качества городской среды в моногороде Инзе  
за счёт реализации мероприятий по благоустройству и формированию общественных пространств, дворовых территорий, парковых зон  
на 2022 год предусмотрено к реализации 7 мероприятий, планируемый объём финансирования которых **23,99844 млн руб.,** освоено **69,385** **млн руб**. Реализация 2 мероприятий в связи с отсутствием финансирования перенесена на 2023-2024 годы, по 1 мероприятию в связи с отсутствием финансирования срок реализации не определён.

В рамках мероприятия «Благоустройство 20 придомовых территорий  
в муниципальном образовании «Инзенское городское поселение»  
и 2 общественных пространств (парк им. Морозова и «Территория отдыха  
у пруда» в парке им. Горького)» в 2022 году осуществлены работы:

В парке им.Морозова проведены работы по устройству освещения, установке малых архитектурных форм (скамейки, урны) и элементов детской игровой и спортивной площадок, работы по озеленению. В парке им. М.Горького благоустроена зона отдыха у пруда, проведены земляные работы, устройство основания, устройство системы водоотведения. Освоено в полном объёме **47,723 млн.рублей** (подрядчик ИП Трофимов А.С.).

подрядной организацией ООО «ДРСУ «Базарный Сызган» благоустроены придомовые территории по адресам: ул. Заводская, д. 12; Ломоносова д.6, Гагарина д.41а, ул. Школьная д.103. ул. Огарёва, д.6 и д. 10. на сумму **21,512**  **млн руб.** (20,4 млн руб. федеральный и областной бюджет, 1,1 млн руб. бюджет муниципального образования МО «Инзенское городское поселение»).

В рамках мероприятия «Установка остановочного павильона в с. Поддубное, с. Репьевка, с. Аристовка» осуществлена передача в эксплуатацию трёх остановочных павильонов на сумму **150** тыс.рублей.

***Направление 4 «Развитие образования»***

Для решения задач в направлении развития сферы образования  
на территории Инзенского района Ульяновской области Программой предусмотрено к реализации 18 мероприятий на сумму **94,26 млн. руб.** По итогам2022 года полностью выполнено 15 мероприятий, по 3 мероприятиям работы выполнены в меньшем объёме относительно запланированного Программой. Освоено **37,04 млн руб**.

Выполнены следующие мероприятия:

1. Проведение ремонтных работ в МБОУ Инзенская средняя школа № 1 им. Героя Советского Союза Ю.Т. Алашеева (г. Инза, ул. Школьная, д. 22). Проведён ремонт кровли и ограждения школы на сумму **1,66 млн.рубле**й.
2. «Проведение капитального ремонта, в том числе замена оконных   
   и дверных блоков, ремонт потолков и полов в МБОУ Инзенская средняя школа № 2 им. П.И. Бодина (г. Инза, ул. Ломоносова, д. 9), в рамках государственной программы Ульяновской области по модернизации системы образования». В 2022 году осуществлён ремонт 3-х кабинетов,проведена замена оконных блоков и дверей на сумму **595 тысяч рублей.**
3. «Замена школьного автобуса в Школе № 3  (г. Инза,   
   ул. Санаторная, д.34)», освоено **2,216 млн руб.**;
4. Проведение капитального ремонта в МБОУ Инзенская средняя школа № 4 им. Е.Я. Вологодской (г. Инза, ул. Революции, д. 53). Осуществлена замена оконных блоков, ремонт спортзала, кровли, ремонт ограждения на сумму **3,42 млн.руб.**
5. Приобретен спортивный инвентарь для МКОУ Панциревская средняя школа на сумму **0,024 тыс.рублей.**
6. «Создание Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ Репьевская средняя школа» За 2022 год освоено **1,57 млн руб.,** закуплено необходимое оборудование.
7. «Проведение ремонта кровли, фасада, отмосток, замена дверей  
   в МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 2 «Берёзка», г. Инза» Освоено **4,2** **млн руб** , Осуществлён ремонт кровли, входной зоны, тамбура, фасада, замена дверей, смонтированы отмостки.
8. Проведение капитального ремонта здания МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 4 «Черемушки», г. Инза, улица Алашеева, дом 114. Осуществлена замена оконных блоков на сумму **0,55 млн.рублей.** Изначально
9. Проведение капитального ремонта в МКДОУ Детский сад № 5 «Ёлочка» (г. Инза, ул. Шоссейная, д. 88). Выполнен капитальный ремонт здания детского сада, благоустроена территория, закуплено оборудование. Освоено **12,62 млн рублей**.
10. Замена оконных блоков МКДОУ детский сад № 8 «Солнышко» (г. Инза, ул. Льва Толстого, д. 13). Проведена замена 34 оконных блоков на сумму **580 тыс.рублей.**
11. Проведение капитального ремонта МКОУ Забалуйская средняя школа (Оськинское сельское поселение). Осуществлён ремонт 3-х кабинетов школы на сумму **1 млн.рублей.**
12. «Создание Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ Забалуйская средняя школа (Оськинское сельское поселение)». Освоено**1,57 руб**., закуплено необходимое оборудование.
13. «Обновление материально-технической базы МКОУ Забалуйская средняя школа (Оськинское сельское поселение) в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда». Поставлено новое оборудование и Забалуйскую среднюю школу (14 ноутбуков). Освоено **1,58 млн руб**.
14. «Приобретение спортивного инвентаря МКОУ Забалуйская средняя школа (Оськинское сельское поселение)». В рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка» проведена поставка спортивного инвентаря и оборудования в МКОУ Забалуйская СШ на сумму **0,02 млн руб.** (областной бюджет Ульяновской области).
15. Замена окон и дверей в МКОУ Поддубновская средняя школа. Освоено **0,078 млн.рублей.**
16. **«Создание Центра цифрового** и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ Поддубновская средняя школа», объём финансирования составил **1,57 млн руб.**
17. Замена школьного автобуса в МКОУ Поддубновская средняя школа в рамках государственной программы по модернизации системы образования в Ульяновской области. Освоено **2,216 млн.рублей.**
18. Создание Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ Чамзинская средняя школа им. И.А.Хуртина». Освоено **1,57 млн руб**.

***Направление 5 «Развитие здравоохранения»***

Для решения задач в направлении развития сферы здравоохранения  
на территории Инзенского района Ульяновской области Программой  
в 2022 году предусмотрено к реализации 3 мероприятия на сумму  
**13,3 млн руб**.Выполнено 1 мероприятие «Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Оськино, объём финансирования **12,0 млн руб.** Проведены отделочные работы и монтаж электроснабжения, проложены инженерные системы. В 2023 году здание будет введено в эксплуатацию.

Не выполнены следующие мероприятия:

1. «Приобретение специализированного медицинского автотранспорта для государственного учреждения здравоохранения «Инзенская районная больница». Финансирование мероприятия  
   не проводилось;
2. «Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта  
   в с. Бояркино», реализация мероприятия перенесена на 2023 год.

***Направление 6.* «*Развитие транспортной инфраструктуры»***

В целях увеличения протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в 2022 году  
к реализации предусмотрено 17 мероприятий на сумму **205,88 млн руб.,**из них2 мероприятия на участках автомобильных дорог областного значения на сумму 155,6 млн руб. и 15 на участках автомобильных дорог местного значения на сумму 50,28 млн руб. Выполнено 8 мероприятий. Освоено **103,412 млн руб.**

Реализация мероприятий на участках **автомобильных дорог областного значения,** выполнено1 из 2 мероприятий:

1. «Ремонт автомобильной дороги «Барыш – Инза – Карсун»   
   на участке выезда из г. Инзы» выполнен в полном объёме. Проведён ремонт участка автодороги протяжённостью 5,6 км на сумму **74,0 млн руб**.;
2. «Комплексное благоустройство транзитного участка  
   по ул. Шоссейной в г. Инзе. Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия, устройству тротуаров, водоотвода   
   устройству уличного освещения», в связи с отсутствием финансирования реализация мероприятия перенесена ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области» на 2024-2026 годы.

Реализация мероприятий на участках **автомобильных дорог местного значения** из 15 запланированных к реализации, 7 мероприятий выполнено, не выполнено 8 мероприятий:

В **Инзенском городском поселении** запланировано 7 участков  
для проведения ремонта на сумму 46,36 млн руб. Реализовано 3 мероприятия на сумму **27,1 млн. руб.** Выполнение 4 мероприятий перенесено на 2023-2025 годы.

Проведён ремонт следующих участков дорог.

1. «Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Революции г. Инзы» Отремонтировано 7288 кв.м. асфальто-бетонного покрытия.
2. «Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги – проезд за парком им. Горького г. Инзы». Отремонтировано 3955 кв.м. асфальто-бетонного покрытия.
3. «Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Яна Лациса г. Инзы». Отремонтировано 1098 кв.м асфальто-бетонного покрытия.

Работы выполнены ООО «ДРСУ Базарный Сызган».

В **Сюксюмском сельском поселении мероприятие «**Ремонт щебёночного покрытия дороги к кладбищу в с. Б. Озимки» не выполнялось, в связи с отсутствием финансирования.

В **Коржевском сельском поселении запланировано к реализации** 2 мероприятия на сумму 0,82 млн руб. Выполнено 1мероприятие «Ремонт щебёночного покрытия дороги по ул. Родниковой с. Стрельниково» на сумму **12 тыс. рублей.** Проведён ремонт щебёночного покрытия дороги в объёме 2400 кв.м. Второе мероприятие из-за отсутсвия финансирования не выполнено.

В **Черемушкинском сельском поселении** запланировано2 мероприятия на сумму 1,3 млн руб. Мероприятия выполнены.

Проведён ремонт щебёночного покрытия дороги по ул. Юбилейной с. Б. Борисовка в объёме 4000 кв. Освоено **0,8 млн руб.**

Разработано ПСД на ремонт моста по ул. Заречной с. Б. Борисовка. Освоено **0,5 млн.рублей.**

В **Валгусском сельском поселении** запланировано 3 мероприятия  
на сумму 1,4 млн руб. Выполнено 1 мероприятие. Реализация 2 мероприятий в связи с отсутствием денежных средств перенесены на 2023-2025 годы.

В 2022 году проведён ремонт асфальтобетонного покрытия дороги пер. Большой с. Валгуссы» в объёме 250 кв. м., освоено **1 млн руб**.

***Направление 7.* «*Развитие коммунальной инфраструктуры  
и жилищного хозяйства»***

В целях повышения комфортности и безопасности проживания населения предусмотрено к реализации 8 мероприятий на сумму **162,87 млн. руб.**, из них2 мероприятия выполнены, 5 мероприятий планируется выполнить в 2023-2024 гг., 2 мероприятия не выполнены по причине отсутствия финансирования. Освоено **67,163 млн руб.**

Выполнены следующие мероприятия:

1. «Строительство канализационных сетей и канализационной насосной станции микрорайона Лесхоза в г.Инзе» – освоено **27,747 млн руб.**
2. Реконструкция водовода в рабочем посёлке Глотовка (Глотовское городское поселение). Освоено **39,416 млн руб.**

В связи с отсутствием денежных средств не проводился ремонт водопроводных сетей с. Проломиха и ремонт водопроводных сетей с. Аксаур (Валгусское сельское поселение).

***Направление 8. «Развитие физической культуры и спорта»***

В целях развития сферы физической культуры и спорта на территории Инзенского района Ульяновской области в 2022 году запланировано  
4 мероприятия на сумму **5,77 млн руб**.

Реализация 3 мероприятий перенесена на 2023 год. По мероприятию «Устройство хоккейной коробки в с. Труслейка Труслейского сельского поселения» была подана заявка на участие в проекте «Поддержка местных инициатив», результата по рассмотрению заявки нет.

***Направление 9. «Улучшение экологической обстановки   
и природосбережение».***

С целью улучшения экологической обстановки и природосбережения на территории Инзенского района запланировано 3 мероприятия на сумму **20,0 млн руб**. Мероприятия выполнены. Освоено **371,36 млн руб.**

В рамках мероприятия «Ликвидация несанкционированных свалок»  
Муниципальным бюджетным учреждением «Благоустройство» вывезено на полигон ТБО более 1200 куб.м. мусора. Освоено **73,96 млн. руб**.;

Выполнено мероприятие по охране, защите и содержанию зеленых насаждений (в т.ч. спиливание деревьев и доставка саженцев). В рамках реализации акции «Посади и вырасти своё дерево» в текущем 2022 году в муниципальном образовании «Инзенский район» высажено 348 деревьев. Кроме того, на территории Инзенского городского поселения высажен «Сад Памяти». Были высажены яблони и груши в количестве 30 шт. Каждое дерево высажено в честь железнодорожников — героев Великой Отечественной войны, фронтовиков и тружеников тыла. ОГКУ «Инзенское лесничество» высадило «Лес Победы». Была высажена «Сосна обыкновенная» в Аргашском лесничестве в количестве 5000 шт. Международный проект «Сад памяти» приурочен в 2022 году к 77-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне.

Освоено **297,4 млн.рублей.**

В рамках мероприятия по повышению уровня экологической культуры населения, экологическому воспитанию и просвещениютерритории МО «Инзенский район» проведены экологические акции: «Вода России», «Покорми птиц зимой», «Берег добрых дел», «Сад Памяти», «Час Земли», «День Волги», «Посади и вырасти своё дерево». Проведены различные праздники, имеющие конкретные экологические направления: День земли (21 марта), День воды (22 марта) и т.д. Каждый праздник сопровождался организацией круглых столов, за которыми обсуждались те или иные экологические проблемы и пути решения для спасения экологии нашей планеты. В рамках экологической акции «Покорми птиц зимой» проводились экологические мастер - классы для школьников. Педагоги учреждений объясняли детям, как правильно кормить птиц зимой.

В рамках экологической акции «Посади и вырасти своё дерево» проводились экологические мастер - классы. Педагоги школьного лесничества «Кленок», объясняли детям, как правильно высаживать деревья. С 15 апреля по 5 июня в Инзенском районе прошла ежегодная акция «Дни защиты Земли от экологической опасности». В эти дни для жителей города организованы конкурсы, тематические мероприятия, экологические акции и субботники. Приняли в них участие дети до 18 лет и педагогические работники образовательных организаций района.

***Направление* *10. «Развитие сельского хозяйства»***

В направлении развития сельского хозяйства на территории муниципального образования Программой предусмотрено к реализации  
в 2022 году 4 мероприятия на сумму **3,95 млн. руб**., мероприятия реализованы. Финансирование мероприятий в 2022 году составило **12,68 млн. руб**.:

1. В рамках реализации мер государственной поддержки, предусмотренных Законом Ульяновской области от 27.09.2019 № 134-ЗО приобретено 22 головы крупного рогатого скота на сумму **3,740 млн. руб.**;
2. В рамках реализации мер государственной поддержки фермеров  
   и развития сельской кооперации в рамках проекта «Агростартап» -- получен 1 грант «Агростартап. Создано 15 рабочих мест. Число членов кооперативов увеличилось на 19 человек Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянско-фермерские хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, составило 7 ед. Сумма грантовой поддержки составила **5,200 млн.руб.**

3) По итогам реализации Мероприятия «Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие малых форм хозяйств на территории муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области на 2020-2024 годы» на 22 головы увеличилось поголовье скота. **Освоено 3,740** млн.руб.

4) В рамках реализации мероприятия «Участие в обучающих семинарах, проводимых Центром компетенций в сфере развития сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на территории Ульяновской области» проведены обучающие семинары с участием глав администраций поселений, глав крестьянских фермерских хозяйств, руково-дителей сельскохозяйственных кооперативов, сельских старост, сотрудников соцзащиты и участников про-граммы соцконтракта на развитие личного под-собного хозяйства. Приняли участие не менее 50 человек.

***Направление 11. «Развитие сферы туризма»***

В целях развития сферы туризма в 2022 году предусмотрено  
к реализации 4 мероприятия на сумму **55,2 млн руб.,** из них реализовано  
1 мероприятие, «Поддержка проектов в сфере продвижения туристского потенциала Инзенского района», в рамках которого совместно с интернет изданием УлправдаТВ изготовлен ролик о туристической привлекательности Инзенского района. Ролик размещен в социальной сети «ВКонтакте». 3 мероприятия не выполнены в связи с отсутствием субсидирования в 2022 году.

***Направление 12. «Безопасный город»***

В рамках создания безопасной среды проживания в муниципальном образовании «Инзенский район» запланировано 6 мероприятий. Выполнены 3 мероприятия (финансирование осуществлялось из резервного фонда), реализация 3-х мероприятий перенесена на 2023 год.

Выполнены следующие мероприятия.

«Приобретение и установка автоматической системы централизованного оповещения населения на площади Труда, 1Б с. Оськино»;

«Приобретение и установка автоматической системы централизованного оповещения населения на ул. Луговой, 103 с. Труслейка»

«Приобретение и установка автоматической системы централизованного оповещения населения на ул. Большой, 62 с. Валгуссы».

**Выполнение мероприятий Программы с начала её реализации (2021-2022 гг).**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование направления программы** | **Количество мероприятий** | | | **Освоено бюджетных средств, млн руб.** | |
| **Выполнено или реализуется**/  (запланировано) | % исполнения от запланированных | | **Освоено**  /(запланировано) | % исполнения от запланированных |
| 1. | Показатели экономического и финансового потенциала занятости населения | **24 /** (28) | 85,7% | | **9,0** /  (450,02) | 2,0% |
| 2. | Демографические показатели и показатели рынка труда | Данное направление отдельно не выделено | | | | |
| 3. | Показатели развития сферы культуры | **10**/ (13) | 76,9% | **14,882** /  (22,67294) | | 65,6% |
| 4. | Показатели развития городской среды и благоустройства | **14** / (20) | 70% | **69,240376** /  (49,11558) | | 141% |
| 5. | Показатели развития образования | **35**/ (38) | 92% | **75,72197** /  (134,946868) | | 56,1% |
| 6. | Показатели развития здравоохранения (2022 год, на 2021 год мероприятий не запланировано) | **1** / (2) | 50% | **12,0** /  (13,66) | | 87,8% |
| 7. | Показатели развития отрасли транспорта и транспортной инфраструктуры | **30**/ (46) | 65,2% | **440,518** /  (514,19) | | 85,7% |
| 8. | Показатели развития коммунальной инфраструктуры и жилищного хозяйства | **7** / (17) | 41,2% | **211,593** /  (205,079) | | 103,2% |
| 9. | Показатели развития физической культуры и спорта | **1** / (5) | 20% | **1,750** /  (10,03) | | 17,4% |
| 10. | Показатели экологической обстановки и природосбережения | **4** / (4) | 100% | **371,36** /  (40,001) | | 928,4% |
| 11. | Показатели развития сельского хозяйства | **4** / (4) | 100% | **12,68** /  (7,9) | | 160,5% |
| 12. | Показатели развития сферы туризма | **1**/ (6) | 16,7% | **0,337/**  (112,4) | | 0,3% |
| 13. | Направление «Безопасный город» | **3**/ (7) | 42,9% | **0/** (0,7) | | 0% |
| **Итого по Программе:** | | **131** / (190 | **68,9%** | **1219,082346** /  (1560,7154) | | **78,1%** |

По итогам реализации мероприятий Программы «Комплексное развитие Инзенского района Ульяновской области» за 2021-2022 год достигнуты следующие результаты.

Из **190** **мероприятий** Программы выполнено **130** **мероприятий** или **68,9%.** Фактически освоено **1219,082346 млн.рублей,** что составило **78,1%** от запланированного объёма на двухлетний период реализации Программы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_